دليل المدرب

مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين نتائج العمل

الفهرس

|  | التمهيد | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | دليل البرنامج | 6 |
|  | إرشادات المدرب | 8 |
|  | الرموز الدلالية | 10 |
|  | اليوم الأول |  |
|  | الجلسة الأولى: مقوّمات ومبادئ التخطيط الفعّال | 7 |
|  | المقدمة | 9 |
|  | مفهوم التخطيط وأهميته في تحقيق الأهداف | 11 |
|  | الخصائص الأساسية للتخطيط الفعّال | 16 |
|  | الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط | 19 |
|  | التحديات التي تواجه التخطيط وكيفية التغلّب عليها | 24 |
|  | الجلسة الثانية: العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي | 31 |
|  | مفهوم التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحديد الأهداف طويلة المدى | 32 |
|  | مفهوم التخطيط التنفيذي وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ | 37 |
|  | الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي | 41 |
|  | أدوات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي | 49 |
|  | اليوم الثاني |  |
|  | الجلسة الأولى: جمع وتنظيم المعلومات لتقوية كفاءة وفعالية العملية التخطيطية | 57 |
|  | أهمية المعلومات في التخطيط | 58 |
|  | طرق جمع المعلومات | 61 |
|  | تنظيم البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج | 64 |
|  | معايير التحقق من صحة ودقة المعلومات المستخدمة | 68 |
|  | الجلسة الثانية: أساليب متابعة التنفيذ والتقويم | 76 |
|  | أهمية متابعة التنفيذ | 77 |
|  | أدوات متابعة التنفيذ | 82 |
|  | مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وكيفية استخدامها لقياس التقدّم | 85 |
|  | التقويم والتعديل: متى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة؟ | 88 |
|  | اليوم الثالث |  |
|  | الجلسة الأولى: طرق التغيير والتحسين المستمر | 95 |
|  | أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء. | 96 |
|  | أدوات التحسين المستمر. | 100 |
|  | التحسين من خلال التغذية الراجعة. | 106 |
|  | كيفية إدارة التغيير بطريقة تقود إلى تحسين النتائج. | 113 |
|  | الجلسة الثانية: كيفية المتابعة المستمرة | 119 |
|  | أهمية المتابعة المستمرة في ضمان الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف. | 120 |
|  | طرق المتابعة الدورية. | 126 |
|  | استخدام التكنولوجيا في المتابعة. | 130 |
|  | التعامل مع الانحرافات عن الخطة. | 137 |
|  | الخاتمة | 142 |

التمهيد

أعزائي المشاركين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- أهلاً وسهلاً بكم في هذه الدورة التي تركز على واحد من أهم المحاور الأساسية في نجاح المؤسسات والأفراد على حد سواء، وهو التخطيط والمتابعة. نرحب بكم ونسعد بتواجدكم معنا في هذا البرنامج الذي نأمل أن يقدم لكم الأدوات والمفاهيم الضرورية لتطوير مهاراتكم في التخطيط الفعّال والمتابعة الدقيقة، مما سيساهم في تحسين نتائج أعمالكم وزيادة كفاءتكم الشخصية والمهنية.

- بدايةً، اسمحوا لي أن أُعبر عن سعادتنا بتواجدكم معنا في هذا البرنامج التدريبي. إن حضوركم اليوم يعكس رغبتكم الحقيقية في تطوير مهاراتكم وتعزيز قدرتكم على التخطيط والمتابعة لتحقيق نتائج أفضل في مجالات عملكم. إننا هنا اليوم لتبادل المعرفة والخبرات حول كيفية استخدام التخطيط كأداة قوية لتحديد الأهداف، وكيف يمكن للمتابعة أن تكون عنصراً حاسماً في ضمان التنفيذ الناجح وتحقيق الإنجازات المطلوبة.

- نحن على ثقة بأنكم ستجدون في هذا البرنامج فرصةً قيّمةً لتعلّم أساليب جديدة، وتطبيقها في حياتكم العملية والمهنية، مما سيساعدكم على تحقيق نتائج متميزة وتحقيق أهدافكم بكفاءة وفعالية.

- نحن هنا لنساعدكم على بناء خطة عمل واضحة وممنهجة، ونأمل أن يكون هذا البرنامج فرصة للتعلم والتفاعل المثمر بيننا جميعاً.

- مرةً أخرى، نرحب بكم ونتمنى لكم تجربة تدريبية غنية وممتعة، ونتطلع إلى تفاعلكم ومساهماتكم القيّمة خلال هذه الرحلة التدريبية.

- لنبدأ معاً نحو تحقيق نتائج أفضل!

دليل الدورة

اسم الدورة:

مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين نتائج العمل

وصف الدورة:

صممت هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتخطيط الفعّال والمتابعة المستمرة لتحسين نتائج العمل. سيركز البرنامج على بناء فهم عميق لمبادئ التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وكيفية تحسين الأداء من خلال أساليب المتابعة المنظمة والمراجعة الدورية. كما سيتم استعراض أساليب التحسين المستمر التي تضمن تحقيق أفضل النتائج المؤسسية.

أهمية الدورة:

التخطيط الجيد والمتابعة الفعّالة هما عاملان رئيسيان في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها. من خلال التخطيط المدروس والتنفيذ المنظم، يمكن تحقيق تحسينات مستدامة في الأداء، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي. هذا البرنامج يسد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ العملي، ويساعد القادة والمديرين في اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة، مما يؤدي إلى تحسين النتائج على المدى الطويل.

الهدف العام:

تمكين المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة لوضع خطط عمل فعّالة ومتابعة تنفيذها بطريقة منظمة، مع تعزيز القدرة على التحسين المستمر لنتائج العمل.

الأهداف التفصيلية:

بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

1. فهم مقوّمات ومبادئ التخطيط الفعّال.

2. استيعاب العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي.

3. جمع وتنظيم المعلومات بشكل منهجي لدعم عملية التخطيط.

4. تطبيق أساليب متابعة التنفيذ والتقويم لتحسين الأداء.

5. استخدام الأدوات المناسبة لتنفيذ التحسين المستمر في بيئة العمل.

6. تطوير استراتيجيات فعالة للمتابعة المستمرة وضمان تحقيق الأهداف.

الفئة المستهدفة:

هذه الدورة موجهةُ إلى:

- المدراء التنفيذيين ومدراء الأقسام.

- المسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات.

- مسؤولي المتابعة والتقييم.

- القادة وأصحاب القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة.

- رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- الباحثين في مجال الإدارة والتخطيط.

مدة البرنامج:

3 أيام - 15 ساعة تدريبية

إرشادات عامة

أخي المدرب:

تقع على عاتقك مهمة جسيمة تتطلب جهوداً حثيثة لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وضمان انتقال أثره بشكل فعال إلى المتدربين. لذلك، نود التأكيد على الإرشادات التالية التي ستساعدك في تحقيق النجاح المنشود:

- قراءة الحقيبة التدريبية بعناية واهتمام، ودراسة محتوياتها بشكل دقيق، حيث سيزيد ذلك من كفاءتك التدريبية وإدارتك للجلسات، ويجنبك الحرج أثناء التدريب.

- احرص على حمل الحقيبة التدريبية معك دائمًا في قاعة التدريب، فهي تحتوي على المواد والأدوات الضرورية لمساعدتك.

- التزم بجدول الزمني للبرنامج بدقة، واحرص على استثمار الوقت بكفاءة وفقًا للخطة الموضوعة لكل جلسة، حيث يعد هذا عاملًا مساعدًا في تحقيق أهداف البرنامج.

- امنح النشاطات التدريبية الوقت الكافي لتحقيق أهدافها بشكل كامل.

- شجع المشاركة النشطة للمتدربين في البرنامج، وكن منسقًا وميسرًا للحوار والنقاش داخل القاعة، حيث سيجعل ذلك البرنامج أكثر تأثيرًا وإثارة للاهتمام.

- قم بتشكيل المجموعات بشكل عشوائي بعد كل جلسة تدريبية، مما يسهم في الحفاظ على حيوية المتدربين واستفادتهم من خبرات متنوعة، ما لم يتطلب النشاط تشكيل مجموعات متجانسة حسب التخصص.

- احرص على التقويم التكويني أثناء عملية التدريب، فهو يساعد المتدرب في بلوغ أهداف الجلسة التدريبية.

- لخص عمل المجموعات بعد العرض والنقاش، وضعه على شكل نقاط على السبورة أو الشفافية أو السبورة الورقية.

- في نهاية كل جلسة تدريبية، احرص على تحديد خلاصة للتعلم المتحقق، حيث يسهم ذلك في تأكيد التعلم.

- لا تتجاوز أي خطوة أو مرحلة في الحقيبة ما لم تتأكد من تحقيق الحد الأدنى من التمكن لدى جميع المتدربين.

- يمكنك اختزال وقت التنفيذ لخطوة أو مرحلة معينة عند شعورك بأبجديتها لدى المتدربين، احترامًا لإمكاناتهم وخبراتهم.

- التزم بالأهداف الخاصة والإجرائية والأنشطة المحققة لها.

- دون ملاحظاتك على الحقيبة من خلال أدوات التقويم المصاحبة، للاستفادة منها في تطوير البرنامج وحقيبته التدريبية.

نتمنى لك النجاح في مهمتك التدريبية، ونؤكد على دعمنا المستمر لجهودك المتميزة.

الرموز الدلالية

| نشاط فقرةٌ تهدفُ إلى تنميةِ المهاراتِ الحياتيّةِ. |  | مقدمة خطوةٌ تمهيديّةٌ للدّرسِ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| أسئلة فقرة توضح تحليل الأسئلة إيجاد الأجوبة. |  | تقييم تقويمٌ يقيسُ به المتعلّمُ مدى انعكاس ما تعلَّمَه على سُلوكِه اليومي. |  |
| تمرين إجراء تدريبي منصب على التطبيق. |  | مثال فقرةٌ لتوضيح المعلومة. |  |
| تعريف توضح المعلومة بشكل كامل. |  | تذكر فقرةٌ تختصُّ بتحليلِ المعلومة إلى فِكَرٍ. |  |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

بعد الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة، سيتمكّن المُشارِك من:

- تعريف التخطيط وتحديد أهميته في تحقيق الأهداف.

- توضيح الخصائص الأساسية للتخطيط الفعّال.

- تحديد الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط.

- مناقشة التحديات التي تواجه التخطيط وكيفية التغلّب عليها.

- تمهيد.

- المقدّمة.

- نشاط تعارف المشاركين.

- مشاهدة فيديو تدريبي.

- مفهوم التخطيط وأهميته في تحقيق الأهداف.

- تمرين.

- الخصائص الأساسية للتخطيط الفعّال.

- الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط.

- تمرين.

- التحديات التي تواجه التخطيط وكيفية التغلّب عليها.

اليوم الأول

الجلسة الأولى

مقوّمات ومبادئ التخطيط الفعّال

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| - مفهوم التخطيط وأهميته في تحقيق الأهداف - الخصائص الأساسية للتخطيط الفعّال. - الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط. - التحديات التي تواجه التخطيط وكيفية التغلّب عليها. | - استخدام فيديوهات تدريبية. - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

ما هي توقعاتك من هذا البرنامج التدريبي؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امسح الرمز لمشاهدة الفيديو

:

مقطع الفيديو الآتي يقدم مثال على أهمية التخطيط الاستراتيجي

مقدمة

- تُعتبر مهارات التخطيط والمتابعة من المهارات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في نجاح الأفراد والمؤسسات على حد سواء. التخطيط الجيد هو الأساس الذي يقوم عليه تحقيق الأهداف، حيث يساعد في تحديد المسار الصحيح والموارد اللازمة والأنشطة المطلوبة للوصول إلى النتائج المرجوة. منz خلال التخطيط الفعّال، يمكن تنظيم الجهود وتوزيع الموارد بشكل متوازن، مما يقلل من احتمالية الفشل أو الهدر.

- أما المتابعة، فهي العنصر المكمل للتخطيط، حيث تضمن أن التنفيذ يسير وفقاً للخطة الموضوعة. من خلال المتابعة المستمرة يمكن قياس التقدّم، تحديد الانحرافات عن المسار، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. المتابعة الدورية تتيح أيضاً تقييم الأداء وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

- إتقان مهارات التخطيط والمتابعة ينعكس إيجابياً على تحسين نتائج العمل، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، تحسين جودة الأداء، وتقليل التكاليف والوقت المهدر. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المهارات تساعد على تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية، تعزيز التعاون بين الفرق، والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.

- في بيئة العمل التنافسية اليوم، أصبح من الضروري على الأفراد والمؤسسات تطوير هذه المهارات لضمان النجاح المستدام وتحقيق التفوق في السوق.

| نشاط | نشاط تعارف المشاركين. اسم النشاط " خريطة المهارات " المدة الزمنية: 20-30 دقيقة (حسب عدد المشاركين). |
| --- | --- |

الهدف:

- تعزيز تعارف المشاركين ببعضهم البعض.

- تطوير جو من التعاون والتواصل بين المشاركين.

- تشجيع المشاركين على التفكير في مهاراتهم الحالية في التخطيط والمتابعة.

المواد المطلوبة:

- أوراق كبيرة Flipcharts)) أو سبورة بيضاء.

- أقلام ملونة.

- ملصقات Post-it Notes)).

خطوات تنفيذ النشاط:

1. تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة:

- قسّم المشاركين إلى مجموعات من 3-5 أشخاص حسب عدد المشاركين. الهدف هو خلق مجموعات صغيرة حتى يتمكن الجميع من التفاعل مع بعضهم البعض بشكل أفضل.

2. تقديم التعليمات:

- اطلب من كل مجموعة أن تقوم بإنشاء "خريطة مهارات" تُظهر المهارات التي يمتلكها كل فرد في المجموعة فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة.

- يمكنهم استخدام الأقلام والأوراق الكبيرة أو السبورة البيضاء لرسم شجرة كبيرة أو شبكة، حيث يمثل كل مشارك فرعاً أو جزءاً من الخريطة.

3. الخطوة 1: التعريف الذاتي:

- في بداية النشاط، يُطلب من كل مشارك في المجموعة أن يقدم نفسه بشكل مختصر:

- اسمه.

- وظيفته أو مجاله المهني.

- عدد سنوات الخبرة.

- إحدى المهارات أو الخبرات التي يمتلكها في التخطيط أو المتابعة (على سبيل المثال: "أنا جيد في تنظيم المشاريع"، أو "أستطيع تحديد الأهداف بوضوح").

4. الخطوة 2: بناء "خريطة المهارات":

- بعد التعريف الذاتي، يقوم كل شخص بكتابة أو رسم مهارته أو خبراته على ورقة ملصقات (Post-it (Note أو على جزء من خريطة المجموعة.

- يتم لصق المهارات أو كتابتها على الخريطة بحيث تتصل ببعضها البعض، ليظهر كيف يمكن أن تكمل مهارات الأفراد بعضها البعض.

5. الخطوة 3: مشاركة الخريطة مع الجميع:

- بعد أن تنتهي كل مجموعة من بناء "خريطة المهارات" الخاصة بها، يُطلب من ممثل عن كل مجموعة أن يقدم الخريطة لبقية المشاركين، موضحًا المهارات المختلفة التي تميز أفراد المجموعة.

6. المناقشة العامة:

- بعد تقديم المجموعات لخريطة مهاراتها، يمكن للمدرب أن يفتح نقاشاً حول:

- التنوع في المهارات بين المشاركين.

- كيف يمكن أن تُستخدم هذه المهارات بشكل تعاوني لتحقيق أهداف البرنامج.

- جوانب مشتركة بين المشاركين قد تساعد في التعاون لاحقاً.

الختام:

- شكر المجموعات على مشاركتها.

- التأكيد على أن التعارف والتواصل هو أساس النجاح في أي برنامج تدريبي، وأن المهارات التي يمتلكها كل فرد ستسهم في إثراء التجربة التدريبية للجميع.

مفهوم التخطيط وأهميته في تحقيق الأهداف

- التخطيط هو عملية تحديد الأهداف المستقبلية ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. يشمل التخطيط تحليل الوضع الحالي، توقع التحديات والفرص المستقبلية، وتحديد الموارد المطلوبة والخطوات اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة. يمكن أن يتم التخطيط على مستويات مختلفة مثل الشخصي، المؤسسي، الوطني، وحتى العالمي.

أهمية التخطيط في تحقيق الأهداف

إدارة الوقت بفعالية

توضيح الأهداف

تحقيق التوازن

التحكم في النتائج

تحديد الموارد

التنبؤ بالمخاطر

زيادة الكفاءة والإنتاجية

تحسين اتخاذ القرارات

توضيح الأهداف

- يساعد التخطيط على تحديد الأهداف بوضوح وتحديد ما يجب تحقيقه بناءً على الأولويات، مما يقلل من التخبط ويساعد على تركيز الجهود.

إدارة الوقت بفعالية

- من خلال التخطيط، يمكن تنظيم الوقت وتوزيعه بين المهام المختلفة بطريقة أكثر فعالية. يساعد ذلك في تجنّب إهدار الوقت والجهد في أنشطة غير منتجة.

تحديد الموارد

- التخطيط يساعد في تحديد الموارد المطلوبة مثل المال، القوى العاملة، والوقت، مما يضمن عدم نفاد الموارد أو استخدامها بشكل غير صحيح.

التنبؤ بالمخاطر

- واحدة من أهم الفوائد هي توقع المشاكل والتحديات المحتملة التي قد تعترض طريق تحقيق الأهداف، مما يسمح بوضع خطط بديلة أو استراتيجيات للتعامل معها.

زيادة الكفاءة والإنتاجية

- مع وجود خطة واضحة، يمكن للأفراد أو الفرق العمل بكفاءة أكبر، حيث يعرف كل منهم دوره وما هو متوقع منه، مما يزيد من إنتاجية الفريق أو المؤسسة.

تحسين اتخاذ القرارات

- التخطيط يوفر إطاراً منطقياً يمكن من خلاله اتخاذ القرارات بشكل أفضل. عندما تكون الأهداف والاستراتيجيات واضحة، يصبح من السهل اتخاذ قرارات مدروسة.

التحكم في النتائج

- من خلال التخطيط الجيد، يمكن مراقبة التقدم نحو الأهداف وتعديل الخطط إذا لزم الأمر، مما يسمح بتحقيق نتائج أفضل.

تحقيق التوازن

- يساعد التخطيط في تحقيق التوازن بين مختلف الالتزامات والأولويات، سواءً كانت شخصية أو مهنية، مما يقلل من التوتر ويزيد من القدرة على التركيز.

خلاصة القول: التخطيط هو أداة أساسية لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، سواءً على المستوى الشخصي أو المؤسسي. من خلال وضع خطط مدروسة، يمكن التغلّب على التحديات المحتملة، تحسين استغلال الموارد، واتخاذ قرارات أكثر استنارة للوصول إلى النجاح المطلوب.

|  | ما هي العواقب المحتملة لعدم وجود خطة واضحة في أي مشروع أو مؤسسة؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - عدم التركيز والتشتت. يصعب العمل بشكل منسق دون خطة واهداف واضحة. - تضييع الموارد. قد يتم إنفاق الوقت والجهد والمال على أشياء غير مخطط لها. - عدم القدرة على قياس الأداء ومعرفة ما إذا كان المشروع يسير في الاتجاه الصحيح. - عدم التقدم. يصعب تحقيق النتائج والأهداف بدون خطة. - فقدان الركيزة والاتجاه. قد يتغير اتجاه المشروع أو المؤسسة باستمرار دون خطة ثابتة. - ضعف الإنتاجية. عادة ما تكون الإنتاجية أقل بدون خطة واضحة. - عدم الرضا بين العاملين. قد يشعر العاملون بعدم الاستقرار وضعف الإدارة. |  |

الخصائص الأساسية للتخطيط الفعّال

- التخطيط الفعّال هو عملية محورية لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. ولكي يكون التخطيط فعالاً، يجب أن يتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية التي تسهم في نجاحه. فيما يلي أهم هذه الخصائص:

الوضوح

01

المرونة

02

الواقعية

03

الشمولية

04

الاستمرارية

05

التنسيق

07

القابلية للقياس

06

التركيز على الأولويات

08

مبني على البيانات والمعلومات

09

مشاركة الأطراف المعنية

10

التركيز على النتائج النهائية

11

الوضوح

- يجب أن تكون الأهداف والخطط واضحة ومحددة. عندما تكون الأهداف غير واضحة أو غير محددة، يصبح من الصعب توجيه الجهود بشكل مناسب. الوضوح يساعد جميع المشاركين في الخطة على فهم ما هو متوقع منهم.

المرونة

يجب أن يكون التخطيط مرناً وقابلاً للتعديل وفقاً للظروف المتغيرة. قد تطرأ تغييرات غير متوقعة في البيئة الخارجية أو الداخلية، ويجب أن تكون الخطة قابلة للتعديل لمواكبة هذه التغييرات.

الواقعية

- التخطيط الفعّال يعتمد على تقديرات واقعية للموارد المتاحة (مثل الوقت، المال، القوى العاملة) والظروف المحتملة. التخطيط غير الواقعي يمكن أن يؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف.

الشمولية

- يجب أن يغطي التخطيط جميع الجوانب المهمة المتعلقة بتحقيق الأهداف. يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب المالية، البشرية، التقنية، والبيئية وغيرها لضمان عدم إهمال أي جانب مهم.

الاستمرارية

- التخطيط ليس عملية تحدث مرة واحدة فقط، بل هو عملية مستمرة يجب مراجعتها وتقييمها دورياً لضمان التقدم نحو الأهداف، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.

القابلية للقياس

- التخطيط الفعّال يتطلب تحديد معايير قياس واضحة للأداء والنتائج. بمعنى آخر، يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس حتى يمكن متابعة التقدم والتحقق من مدى تحقيقها.

التنسيق

- يجب أن يكون التخطيط منسجماً مع الخطط الأخرى في المؤسسة أو البيئة المحيطة. التنسيق الجيد بين مختلف الأقسام أو الأفراد المشاركين في الخطة يعزز التعاون ويزيد من فرص النجاح.

التركيز على الأولويات

- يجب أن يركز التخطيط الفعّال على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو الأهداف الأكثر أهمية. توزيع الموارد بشكل عشوائي قد يؤدي إلى تشتت الجهود.

مبني على البيانات والمعلومات

- التخطيط الفعّال يعتمد على جمع وتحليل المعلومات الدقيقة. يجب أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط بناءً على بيانات موثوقة وتوقعات مدروسة، وليس على الافتراضات العشوائية.

مشاركة الأطراف المعنية

- يجب أن يشارك جميع الأطراف المعنية في عملية التخطيط. المشاركة الفعّالة تساهم في فهم الجميع للخطة وتحفيزهم على الالتزام بتنفيذها وتحقيق الأهداف.

التركيز على النتائج النهائية

- التخطيط يجب أن يركز على تحقيق النتائج النهائية المرجوة، وليس فقط على الأنشطة والعمليات. عند وضع الخطة، يجب دائماً التفكير في الهدف النهائي وكيفية تحقيقه بأفضل طريقة ممكنة.

خلاصة القول: يتطلب التخطيط الفعّال وضوحاً في الأهداف، واقعيةً في التوقعات، مرونة في التكيّف مع التغيرات، واستمراريةً في التقييم والتعديل. عبر الالتزام بهذه الخصائص، تصبح الخطة أًكثر قوة وكفاءة، مما يزيد من احتمالات تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف المرجوة.

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط

- تتبع عملية التخطيط نهجاً منظماً يتكوّن من عدة خطوات متسلسلة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.

فيما يلي الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط:

4

تحديد البدائل

2

جمع وتحليل المعلومات

1

تحديد الأهداف

تحليل البيئة SWOT))

3

5

تقييم البدائل واختيار الأفضل

6

تطوير الخطة التفصيلية

تنفيذ الخطة

7

8

المتابعة والمراقبة

التقييم والتعديل

9

10

التعلّم والتحسين المستمر

تحديد الأهداف

- هذه الخطوة هي الأساس لأي تخطيط. يجب أن يتم تحديد الأهداف بوضوح ودقة، بحيث تكون قابلة للقياس، واقعية، ومرتبطة بالزمن. الأهداف توفر التوجيه وتحدد ما يراد تحقيقه.

جمع وتحليل المعلومات

- قبل وضع الخطة، يجب جمع المعلومات الضرورية التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. يشمل ذلك تحليل الوضع الحالي، دراسة الموارد المتاحة (مثل المال والوقت والموارد البشرية)، وكذلك تقييم البيئة الخارجية (مثل الفرص والتهديدات).

تحليل البيئة SWOT))

- يُعدّ تحليل البيئة الداخلية والخارجية جزءاً حيوياً من التخطيط. باستخدام تحليل SWOT (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهديدات)، يمكن فهم الوضع بشكل أفضل وتحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح الخطة.

تحديد البدائل

- بمجرد تحليل المعلومات، يتم تحديد البدائل أو الخيارات المتاحة لتحقيق الأهداف. قد تكون هناك استراتيجيات مختلفة للوصول إلى الهدف، ويجب تحديدها وتقييمها.

تقييم البدائل واختيار الأفضل

- بعد تحديد البدائل، يتم تقييم كل بديل بناءً على مجموعة من المعايير مثل التكاليف، الموارد المطلوبة، الوقت، والمخاطر المحتملة. الهدف هو اختيار البديل الأكثر فعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف.

تطوير الخطة التفصيلية

- في هذه المرحلة، يتم وضع الخطة التفصيلية التي توضّح الخطوات العملية لتحقيق الأهداف. تشمل الخطة توزيع المهام، تحديد الجداول الزمنية، وتخصيص الموارد. يجب أن تكون الخطة مرنة بما يكفي للتكيّف مع التغيرات غير المتوقعة.

تنفيذ الخطة

- بعد وضع الخطة، تأتي مرحلة التنفيذ، حيث يتم تنفيذ المهام وفقاً للجدول الزمني المحدد. تتطلب هذه المرحلة إدارة فعّالة للموارد وتنسيقاً جيداً بين الأفراد أو الفرق المعنية.

المتابعة والمراقبة

- خلال مرحلة التنفيذ، من الضروري متابعة ومراقبة التقدّم بانتظام للتأكد من أن الأهداف تتحقق وفقاً للخطة. يتم استخدام مؤشرات قياس الأداء لمراجعة التقدم وتحديد أي انحرافات.

التقييم والتعديل

- بناءً على نتائج المتابعة والمراقبة، يتم تقييم مدى نجاح الخطة. إذا تم اكتشاف أي انحرافات أو عقبات، يتم تعديل الخطة وفقاً لذلك لضمان تحقيق الأهداف. التقييم المستمر يساعد في تحسين الأداء وتجاوز التحديات.

التعلّم والتحسين المستمر

- في نهاية العملية، يتم تحليل الدروس المستفادة من التجربة وتوثيقها. هذا يساعد على تحسين خطط المستقبل وتجنّب الأخطاء التي قد تم ارتكابها في الماضي.

خلاصة القول: عملية التخطيط هي سلسلة متكاملة من الخطوات تبدأ بتحديد الأهداف وتنتهي بالتقييم والتحسين المستمر. من خلال اتباع هذه الخطوات بشكل منهجي، يمكن تعزيز فرص النجاح وتنفيذ الخطط بكفاءة وفعالية.

|  | ما هو الدور الذي تلعبه دراسة البيئة المحيطة (سواء داخلية أو خارجية) في عملية التخطيط؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - معرفة الفرص والتحديات المحيطة بالمؤسسة أو المشروع لاستثمار الفرص والتعامل مع التحديات. - فهم احتياجات وتوقعات وسلوك الزبائن أو المستفيدين من المنتج أو الخدمة. - دراسة القطاع أو السوق ومنافسين المباشرين وغير المباشرين. - تحليل نقاط القوة والضعف لدى المؤسسة مقارنة بالمنافسين. - استشراف المستقبل وتوقعات التطور في البيئة الخارجية. - وضع خطط بناء على المعطيات الواقعية للبيئة الداخلية والخارجية. - مراقبة التغيرات المحتملة والمفاجئة في البيئتين والتكيف معها. |  |

التحديات التي تواجه التخطيط وكيفية التغلّب عليها

- رغم أهمية التخطيط في تحقيق الأهداف، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق نجاح عملية التخطيط.

فيما يلي أبرز هذه التحديات وكيفية التغلب عليها:

02

نقص المعلومات أو البيانات

01

عدم وضوح الأهداف

03

مقاومة التغيير

04

نقص الموارد

06

ضعف التنسيق بين الفرق

05

التغيرات غير المتوقعة

07

الافتقار إلى المتابعة والمراقبة

08

الإفراط في التعقيد

09

نقص الخبرة أو المهارات

10

التسرع في التنفيذ

عدم وضوح الأهداف

- التحدي: عندما لا تكون الأهداف محددة بوضوح، يصبح من الصعب تنفيذ الخطة بفعالية. الأهداف غير المحددة قد تؤدي إلى تشتت الجهود وضياع الوقت.

- الحل: الحرص على تحديد الأهداف باستخدام نموذجSMART  (محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، ومحددة بزمن). يجب أن تكون الأهداف واضحة ومفهومة للجميع.

نقص المعلومات أو البيانات

- التحدي: في بعض الأحيان، قد لا تتوفر البيانات الكافية لاتخاذ قرارات مبنية على حقائق، مما قد يؤدي إلى التخطيط بناءً على افتراضات غير دقيقة.

- الحل: الاستثمار في جمع وتحليل البيانات بشكل شامل قبل البدء في عملية التخطيط. يمكن استخدام مصادر متعددة من المعلومات لضمان دقة البيانات. كما يمكن الاستفادة من الاستشارات الخارجية أو الأبحاث المتاحة.

مقاومة التغيير

- التحدي: التخطيط غالباً ما يتطلب تغييرات في طريقة العمل أو التوجه، وقد يواجه مقاومة من الأفراد أو الفرق التي تفضل الاستمرار في الطرق التقليدية.

- الحل: توعية الأفراد بأهمية التغيير وفوائده. يجب إشراكهم في عملية التخطيط منذ البداية لزيادة التزامهم بالخطة. يمكن تنظيم ورش عمل تدريبية أو جلسات استماع لمناقشة المخاوف وتقديم الحلول.

نقص الموارد

- التحدي: قد يكون التخطيط الطموح محدوداً بسبب نقص الموارد المتاحة، سواءً كانت مالية، بشرية أو تقنية، مما يعوق التنفيذ الفعّال.

- الحل: التخطيط الفعّال يتطلب تقديراً واقعياً للموارد المتاحة. إذا كانت الموارد محدودة، يجب تعديل الأهداف لتتناسب مع الموارد المتاحة أو البحث عن طرق لزيادة الموارد مثل الشراكات أو التمويل الخارجي.

التغيرات غير المتوقعة

- التحدي: قد تتغير الظروف الخارجية مثل السوق، السياسات، أو الاقتصاد بشكل مفاجئ، مما يؤثر سلبًا على تنفيذ الخطة.

- الحل: يجب أن تكون الخطة مرنة وقابلة للتكيّف مع التغيرات. يمكن وضع خطط بديلة أو سيناريوهات متعددة لمواجهة أي تغييرات غير متوقعة. المتابعة المستمرة للتغيرات الخارجية تساعد على التكيف بسرعة.

ضعف التنسيق بين الفرق

- التحدي: قد يحدث ضعف في التنسيق بين الفرق أو الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى تضارب في الجهود أو تكرار العمل.

- الحل: يجب إنشاء قنوات اتصال فعّالة بين الفرق المختلفة. يمكن استخدام أدوات إدارة المشاريع لتتبع التقدّم وتنسيق المهام. كما أن وجود قائد مسؤول عن التنسيق بين الفرق يمكن أن يساعد في ضمان انسجام العمل.

الافتقار إلى المتابعة والمراقبة

- التحدي: قد يتم وضع خطة ممتازة، لكن إذا لم يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، فقد تخرج الأمور عن مسارها.

- الحل: من الضروري وضع آليات متابعة ومراقبة واضحة منذ البداية. استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)  يمكن أن يساعد في قياس التقدّم بانتظام. يجب أن تكون هناك اجتماعات دورية لتقييم مدى نجاح التنفيذ وإجراء التعديلات اللازمة.

الإفراط في التعقيد

- التحدي: قد تكون بعض الخطط معقدة جداً وتحتوي على تفاصيل ومهام كثيرة جداً، مما يجعل من الصعب تنفيذها.

- الحل: يجب تبسيط الخطط قدر الإمكان. يمكن تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف فرعية قابلة للتنفيذ بشكل تدريجي. التخطيط الجيد يعتمد على البساطة والتركيز على الأولويات.

نقص الخبرة أو المهارات

- التحدي: قد تفتقر الفرق إلى المهارات أو الخبرة اللازمة لتنفيذ الخطة، مما يؤدي إلى تأخير أو فشل في تحقيق الأهداف.

- الحل: توفير التدريب اللازم وتطوير المهارات المطلوبة لدى الأفراد. يمكن أيضاً الاستعانة بالخبراء أو المستشارين الخارجيين للمساعدة في تنفيذ بعض جوانب الخطة.

التسرع في التنفيذ

- التحدي: قد يؤدي الضغط الزمني أو الرغبة في تحقيق النتائج بسرعة إلى تسرع في تنفيذ الخطة دون دراسة كافية.

- الحل: يجب إعطاء الوقت الكافي لكل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ. التخطيط المسبق الجيد يوفر الوقت في المراحل اللاحقة ويقلل من الحاجة إلى التعديلات المتكررة.

خلاصة القول: يواجه التخطيط العديد من التحديات، ولكن يمكن التغلّب عليها من خلال الاستعداد الجيد، المرونة، التواصل الفعّال، وتوفير الموارد اللازمة. تبني هذه الاستراتيجيات يساعد على تعزيز فرص نجاح الخطة وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية

موجز الجلسة

تم في هذه الجلسة مناقشة المواضيع والأفكار الآتية:

- مفهوم التخطيط وأهميته في تحقيق الأهداف.

- الخصائص الأساسية للتخطيط الفعال.

- الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط.

- التحديات التي تواجه التخطيط وكيفية التغلب عليها.

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| - ماذا نعني بمصادر المعلومات الإلكترونية. - أنواع مصادر المعلومات الإلكترونية. - ميزات استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية. - اسباب اللجوء والتوجه نحو المصادر الإلكترونية. - مشاكل التعامل مع المصادر التقليدية الورقية. | - استخدام فيديوهات تدريبية. - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

بعد الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة، سيتمكّن المُشارِك من:

- توضيح مفهوم التخطيط الاستراتيجي. ومناقشة كيفية تحديد الأهداف طويلة المدى.

- توضيح مفهوم التخطيط التنفيذي ومناقشة كيفية ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.

- تبادل الأفكار والتجارب حول كيفية الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

- التعرّف على أبرز أدوات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

- مشاهدة فيديو تدريبي.

- مفهوم التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحديد الأهداف طويلة المدى.

- تمرين.

- مفهوم التخطيط التنفيذي وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.

- الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

- نشاط تدريبي.

- أدوات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

اليوم الأول

الجلسة الثانية

العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي

امسح الرمز لمشاهدة الفيديو

:

مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي

مفهوم التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحديد الأهداف طويلة المدى

- التخطيط الاستراتيجي هو عملية طويلة الأجل تهدف إلى تحديد أهداف المؤسسة أو الفرد على مدى زمني طويل (عادةً 3-5 سنوات أو أكثر) وتطوير استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. يشمل التخطيط الاستراتيجي تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفرص والمخاطر، ووضع الخطط اللازمة لاستغلال الفرص وتجنب المخاطر.

- يركز التخطيط الاستراتيجي على الصورة الكبيرة ويهدف إلى توجيه المؤسسة أو الفرد نحو تحقيق النجاح المستدام. يختلف عن التخطيط التشغيلي أو التكتيكي الذي يركز على الأنشطة اليومية أو قصيرة الأجل، حيث أن التخطيط الاستراتيجي يهتم بالاتجاهات العامة والرؤية المستقبلية.

مكوّنات التخطيط الاستراتيجي

الرؤية

الرسالة

تحليل البيئة    (SWOT)

الأهداف الاستراتيجية

الاستراتيجيات

متابعة التنفيذ

الرؤية

- توضّح الرؤية ما ترغب المؤسسة أو الفرد في أن يكون عليه في المستقبل. هي الصورة المثالية التي تسعى لتحقيقها على المدى الطويل.

الرسالة

- تُعبّر عن الغرض الأساسي للمؤسسة أو الفرد، وتوضح السبب الرئيسي للوجود وما الذي يتم تقديمه من قيمة للمجتمع أو العملاء.

الأهداف الاستراتيجية

- هي الأهداف طويلة المدى التي تسعى المؤسسة أو الفرد لتحقيقها. يجب أن تكون هذه الأهداف متسقة مع الرؤية والرسالة.

تحليل البيئة    (SWOT)

- يشمل تحليل نقاط القوة والضعف الداخلية، والفرص والتهديدات الخارجية التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف.

الاستراتيجيات

- هي الخطط العامة التي توضح كيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوجيه الموارد نحو تحقيق الرؤية.

متابعة التنفيذ

- تشمل وضع آليات لقياس التقدم نحو الأهداف وتعديل الاستراتيجيات إذا لزم الأمر.

كيفية تحديد الأهداف طويلة المدى

- تحديد الأهداف طويلة المدى هو جزء أساسي من التخطيط الاستراتيجي. يتم ذلك عبر عدة خطوات منهجية:

تحليل الوضع الحالي

01

تحديد الرؤية المستقبلية

02

تحديد الأهداف الاستراتيجية

03

وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف

04

تحديد المبادرات الرئيسية

05

تحديد مؤشرات الأداء KPIs))

06

التقييم المستمر والتعديل

07

تحليل الوضع الحالي

- قبل تحديد الأهداف، يجب فهم الوضع الحالي للمؤسسة أو الفرد. يشمل ذلك تحليل الموارد المتاحة، القدرات، التحديات، والفرص. يمكن استخدام تحليلSWOT .

تحديد الرؤية المستقبلية

- الرؤية هي الهدف النهائي الذي تسعى المؤسسة أو الفرد لتحقيقه على المدى الطويل. يجب أن تكون الرؤية واضحة وطموحة ولكن واقعية. الرؤية تعطي اتجاهاً عاماً لما يجب تحقيقه.

تحديد الأهداف الاستراتيجية

- الأهداف الاستراتيجية هي خطوات محددة لتحقيق الرؤية. يجب أن تكون هذه الأهداف طويلة المدى (3-5 سنوات أو أكثر) ومرتبطة بشكل وثيق بالرؤية.

وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف

- بعد تحديد الأهداف طويلة المدى، يجب تحديد الاستراتيجيات التي ستساعد في تحقيق هذه الأهداف. الاستراتيجيات هي الخطط العامة التي تشير إلى كيفية استغلال الموارد والفرص المتاحة لتحقيق الأهداف.

تحديد المبادرات الرئيسية

- المبادرات هي المشاريع أو البرامج المحددة التي ستسهم في تحقيق الأهداف. يجب تحديد المبادرات الرئيسية اللازمة لتحقيق كل هدف استراتيجي.

تحديد مؤشرات الأداء KPIs))

- مؤشرات الأداء هي أدوات لقياس مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف. يجب تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس تساعد في متابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف.

التقييم المستمر والتعديل

- التخطيط الاستراتيجي ليس عملية ثابتة، بل يجب مراجعة الأهداف والاستراتيجيات بشكل دوري للتأكد من التقدم نحو تحقيق الأهداف. إذا كانت الظروف تغيرت أو ظهرت تحديات جديدة، قد يكون من الضروري تعديل الأهداف أو الاستراتيجيات.

خلاصة القول: التخطيط الاستراتيجي هو عملية ضرورية لضمان تحقيق النجاح على المدى الطويل. يتطلب تحديد الأهداف طويلة المدى فهماً عميقاً للوضع الحالي، وتحديد رؤية واضحة للمستقبل، ووضع استراتيجيات فعّالة لتحقيق هذه الرؤية.

|  | كيف يمكن قياس مدى تقدم الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: وضع مؤشرات قياسية (Key Performance Indicators) تتعلق بكل هدف على حدة. ومتابعتها بشكل دوري طويل. - تحديد أهداف فرعية قصيرة الأجل تخدم الهدف الاستراتيجي طويل الأجل. وقياس مدى تحقق هذه الأهداف الفرعية. - إجراء استبيانات دورية للعملاء لقياس مستوى الرضا والولاء. ومدى مساهمة ذلك في تحقيق الأهداف. - إجراء تقييم ذاتي سنوي للخطة الاستراتيجية. ومراجعتها وإعادة صياغة الأهداف عند اللزوم. - الاعتماد على بيانات مالية وتشغيلية من حسابات الأرباح والخسائر، وحصص السوق، والإنتاجية. - مقارنة الأداء مع الشركات المنافسة والتوقعات الصناعية طويلة المدى. - استخدام تقنيات تحليل الأداء الاستراتيجي. |  |

مفهوم التخطيط التنفيذي وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ

- التخطيط التنفيذي هو عملية تحويل الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار التخطيط الاستراتيجي إلى خطط عمل محددة وقابلة للتنفيذ على المستوى اليومي أو القصير الأجل. ويهدف التخطيط التنفيذي إلى تنظيم الأنشطة والمهام التي يجب القيام بها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بطريقة فعّالة ومنظمة.

- يُركّز التخطيط التنفيذي على التفاصيل اليومية للعمل ويُقسّم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر وضوحاً، مما يساعد الفرق والأفراد على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم وكيفية مساهمتهم في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة.

الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي

- التخطيط الاستراتيجي: يركز على الأهداف طويلة المدى والرؤية العامة للمؤسسة أو الفرد، ويحدد الاتجاهات الكبرى والاستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف.

- التخطيط التنفيذي: يركز على الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، ويترجم هذه الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل تفصيلية تُنفذ على المستوى اليومي أو الأسبوعي أو الشهري.

خطوات ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ

- لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يجب تحويلها إلى مهام وأنشطة محددة وملموسة. فيما يلي الخطوات الرئيسية التي تساعد في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ:

01

تفصيل الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف فرعية وأهداف قصيرة المدى

02

تحديد الأنشطة والمهام المطلوبة

03

تخصيص الموارد والمسؤوليات

04

تحديد الجداول الزمنية

06

التكيّف مع التغيرات والتحديات

07

التواصل الفعّال

05

وضع آليات للمتابعة والتقييم

تفصيل الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف فرعية وأهداف قصيرة المدى

- بعد وضع الأهداف الاستراتيجية، يتم تقسيمها إلى أهداف أصغر وأكثر تحديداً. هذه الأهداف الفرعية تكون أسهل في التنفيذ ويمكن تحقيقها في فترة زمنية أقصر.

- مثال: إذا كانت أحد الأهداف الاستراتيجية هي "زيادة الإيرادات بنسبة 50% خلال خمس سنوات"، يمكن أن يكون الهدف الفرعي "زيادة الإيرادات بنسبة 10% في السنة الأولى".

تحديد الأنشطة والمهام المطلوبة

- لكل هدف فرعي، يتم تحديد الأنشطة والمهام التي يجب القيام بها لتحقيق هذا الهدف. يجب أن تكون هذه المهام واضحة ومحددة، ويمكن تحديد المسؤولين عن كل مهمة.

- مثال: إذا كانت المهمة هي "زيادة الإيرادات"، فقد تشمل الأنشطة: "إطلاق حملة تسويقية رقمية"، "تطوير شراكات جديدة مع الموردين"، و"تحسين خدمة العملاء".

تخصيص الموارد والمسؤوليات

- لضمان تنفيذ المهام بنجاح، يجب تخصيص الموارد المناسبة (مثل الوقت، المال، القوى العاملة، التكنولوجيا) لكل نشاط. كما يجب تحديد المسؤولين عن تنفيذ كل مهمة لضمان المساءلة.

- مثال: تعيين فريق تسويق مسؤول عن الحملة التسويقية، وتعيين مدير مبيعات مسؤول عن تطوير الشراكات.

تحديد الجداول الزمنية

- يجب تحديد جداول زمنية واضحة لتنفيذ كل مهمة ونشاط. تساعد الجداول الزمنية في تتبع التقدم وضمان تحقيق الأهداف الفرعية في الوقت المحدد.

- مثال: "إطلاق الحملة التسويقية في غضون ثلاثة أشهر"، "تحقيق زيادة بنسبة 5% في المبيعات خلال الربع الأول من السنة".

وضع آليات للمتابعة والتقييم

- لضمان نجاح الخطة التنفيذية، يجب وضع آليات لمتابعة التقدم وتقييم الأداء. يمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية  (KPIs) لقياس مدى التقدم نحو الأهداف.

- مثال: "قياس عدد العملاء الجدد الذين تم جذبهم من خلال الحملة التسويقية"، "مراجعة الميزانية الشهرية للتأكد من الالتزام بالمخصصات المالية".

التكيّف مع التغيرات والتحديات

- في بعض الأحيان، قد تواجه المؤسسات أو الأفراد تحديات غير متوقعة تؤثر على تنفيذ الخطط. من الضروري أن تكون الخطة التنفيذية مرنة بما يكفي لتمكين الفريق من التكيف مع التغيرات، سواء كانت داخلية أو خارجية.

- مثال: إذا لم تحقق الحملة التسويقية النتائج المرجوة، يمكن مراجعة الاستراتيجية وتعديلها بناءً على التغذية الراجعة.

التواصل الفعّال

- لضمان تنفيذ الخطة بشكل جيد، يجب أن يكون هناك تواصل فعّال ومستمر بين مختلف الأقسام أو الأفراد المشاركين في الخطة. هذا يساعد في التنسيق بين المهام المختلفة وحل أي مشكلات قد تنشأ أثناء التنفيذ.

- مثال: عقد اجتماعات منتظمة بين الفريق التسويقي، فريق المبيعات، والإدارة لمراجعة التقدم والتحديات.

خلاصة القول: التخطيط التنفيذي هو الجسر الذي يربط الأهداف الإستراتيجية بعالم التنفيذ العملي. من خلال تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ، يضمن التخطيط التنفيذي أن الجهود اليومية تتوجه نحو تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة أو الفرد.

الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي

- الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي هو عملية حيوية لضمان تحقيق الرؤية والأهداف طويلة المدى للمؤسسة أو الفرد. التخطيط الاستراتيجي يحدد الرؤية والأهداف العامة على المدى الطويل، بينما يقوم التخطيط التنفيذي بترجمة هذه الأهداف إلى خطوات عملية وقابلة للتنفيذ.

كيفية تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى خطوات عملية

- تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى خطوات عملية يتطلب منهجية منظمة تبدأ من الأهداف الكبرى وتنتهي بالأنشطة اليومية. فيما يلي الخطوات الأساسية التي تساعد في تحقيق هذا التحويل:

01

تحديد الرؤية الاستراتيجية بوضوح

02

وضع الأهداف الاستراتيجية

03

تحديد الأهداف الفرعية أو التكتيكية

04

تحديد الأنشطة والمهام التنفيذية

05

تخصيص الموارد والمسؤوليات

06

تحديد الجداول الزمنية

07

وضع مؤشرات الأداء KPIs))

08

التنفيذ والمتابعة المستمرة

09

التقييم والتعديل المستمر

تحديد الرؤية الاستراتيجية بوضوح

- الرؤية الاستراتيجية هي الهدف النهائي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه على المدى الطويل. يجب أن تكون هذه الرؤية طموحة وواضحة، وتوفر توجيهاً عاماً لجميع الأنشطة المستقبلية.

- مثال: إذا كانت الرؤية الاستراتيجية لشركة ما هي "أن تصبح الشركة الرائدة في تقديم الحلول التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي خلال خمس سنوات"، فإن كل الجهود يجب أن تخدم هذا الهدف.

وضع الأهداف الاستراتيجية

- بعد تحديد الرؤية، يتم وضع الأهداف الاستراتيجية التي تحدد ما يجب تحقيقه لتحقيق الرؤية. هذه الأهداف تكون طويلة المدى ومحددة بوضوح، وتشمل جوانب متعددة مثل الإيرادات، التوسع، الابتكار، أو تحسين خدمة العملاء.

- مثال: زيادة الإيرادات بنسبة 50% خلال خمس سنوات، أو التوسع إلى 10 أسواق جديدة خلال ثلاث سنوات.

تحديد الأهداف الفرعية أو التكتيكية

- الأهداف الاستراتيجية الكبيرة تحتاج إلى تقسيمها إلى أهداف فرعية أو تكتيكية قصيرة ومتوسطة المدى. هذه الأهداف تكون أكثر تحديداً وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى.

- مثال: إذا كانت الشركة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 50% خلال خمس سنوات، يمكن أن يكون الهدف الفرعي "زيادة الإيرادات بنسبة 10% سنوياً". أو إذا كان الهدف هو التوسع إلى 10 أسواق جديدة، يمكن أن يكون الهدف الفرعي "دخول سوقين جديدين كل عام".

تحديد الأنشطة والمهام التنفيذية

- لكل هدف فرعي، يتم تحديد الأنشطة والمهام التي يجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. هذه هي الخطوات العملية التي يجب القيام بها على المستوى اليومي أو الأسبوعي أو الشهري. يجب أن تكون المهام واضحة، محددة، وقابلة للتنفيذ.

مثال:

- إطلاق حملة تسويقية جديدة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

- تطوير منتج جديد يلبي احتياجات العملاء في الأسواق الجديدة.

- تحسين عملية إدارة علاقات العملاء  (CRM) لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء.

تخصيص الموارد والمسؤوليات

- لضمان تنفيذ المهام بنجاح، يجب تخصيص الموارد المالية، البشرية، والتقنية اللازمة لكل نشاط. كما يجب تحديد المسؤوليات وتعيين الأفراد أو الفرق التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ كل مهمة.

مثال:

- الموارد: تخصيص 50,000 دولار لحملة تسويقية.

- المسؤوليات: تعيين فريق تسويق لإدارة الحملة.

تحديد الجداول الزمنية

- يجب وضع جداول زمنية لتحقيق كل نشاط أو مهمة. الجداول الزمنية تساعد على متابعة التقدم وضمان أن الأمور تسير وفق الخطة.

مثال:

- إطلاق الحملة التسويقية خلال الشهرين المقبلين.

- تطوير المنتج الجديد في غضون 6 أشهر.

وضع مؤشرات الأداء KPIs))

- لضمان تحقيق الأهداف، يجب تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية(KPIs)  لقياس التقدم نحو تحقيق الأهداف. هذه المؤشرات تساعد في متابعة الأداء وتحديد ما إذا كانت الأنشطة تنفذ بكفاءة.

مثال:

- عدد العملاء الجدد الذين تم جذبهم من خلال الحملة التسويقية.

- نسبة الزيادة في الإيرادات الشهرية.

التنفيذ والمتابعة المستمرة

- بمجرد وضع الخطة التنفيذية، تبدأ عملية التنفيذ. خلال هذه المرحلة، يجب متابعة التقدّم بشكل دوري لضمان أن الأنشطة تسير وفق الخطة. إذا كانت هناك أي انحرافات عن الخطة، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية.

مثال: إذا لم تحقق الحملة التسويقية النتائج المتوقعة بعد شهرين، يمكن إعادة تقييم الاستراتيجية وتعديلها.

التقييم والتعديل المستمر

- التخطيط التنفيذي ليس عملية ثابتة، بل يجب أن يكون مرناً وقابلاً للتعديل بناءً على التغيرات في البيئة الداخلية أو الخارجية. يجب إجراء مراجعات دورية لتقييم مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وإذا لزم الأمر، تعديل الخطة التنفيذية.

مثال: إذا واجهت الأسواق الجديدة تحديات غير متوقعة، يمكن تعديل استراتيجية التوسع أو تأجيل دخول بعض الأسواق.

أهمية الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي

1

تحقيق الاتساق بين الرؤية والأنشطة اليومية

2

تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد

3

تحفيز الفرق على العمل نحو هدف مشترك

4

التكيّف مع التغيرات

تحقيق الاتساق بين الرؤية والأنشطة اليومية

- الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي يضمن أن الأنشطة اليومية تتماشى مع الرؤية العامة والأهداف الاستراتيجية.

تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد

- عندما تكون الأهداف الاستراتيجية واضحة ويتم ترجمتها إلى خطط تنفيذية، يمكن تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

تحفيز الفرق على العمل نحو هدف مشترك

- التخطيط التنفيذي يوضح لكل فرد أو فريق كيفية مساهمته في تحقيق الأهداف الكبرى، مما يعزز الشعور بالهدف المشترك.

التكيّف مع التغيرات

- التخطيط التنفيذي المرن يسمح بالتكيف مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية من خلال إجراء تعديلات على الأنشطة اليومية أو الشهرية.

خلاصة القول: الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي هو عملية لا غنى عنها لتحقيق الأهداف طويلة المدى. من خلال تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ، وتحديد الأنشطة اليومية والموارد والجداول الزمنية، يمكن للمؤسسة أو الفرد تحقيق أهدافهم بكفاءة وفعالية.

| نشاط تدريبي | ناقش مع المجموعة الدور الذي تلعبه القيادة في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي. |
| --- | --- |

اسم النشاط:

دور القيادة في ربط التخطيط الاستراتيجي بالتنفيذي

مدة النشاط:

20 دقيقة

نوع النشاط:

حوار موجّه

أهداف النشاط:

- التعرف على دور القيادة في ربط التخطيط الاستراتيجي بالتنفيذي.

- مناقشة آليات تمكين القادة من تحقيق الربط بين المستويين.

الوسائل المستخدمة:

لوح ألوان، ملصقات، أقلام

الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ النشاط:

- تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.

- طرح أسئلة موجهة للنقاش داخل المجموعات.

- عرض ومناقشة آراء المجموعات.

آلية التنفيذ المقترحة:

يقوم المدرب بتقسيم المشاركين إلى مجموعات ثم طرح الأسئلة للنقاش. وفي نهاية الوقت المحدد يتم عرض الآراء والمناقشة.

نصائح وتوجيهات للمدرب:

- التأكد من توزيع أدوار المجموعات بشكل متكافئ.

- توجيه النقاش دون السيطرة عليه.

- التركيز على الجانب التطبيقي أثناء المناقشة.

- تلخيص النقاط الرئيسية في نهاية النشاط.

يلعب القادة دوراً محورياً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك من خلال:

  - صياغة رؤية ورسالة واضحتين للمؤسسة تمثلان الإطار الاستراتيجي.

  - وضع أهداف استراتيجية طموحة قابلة للقياس والمتابعة.

  - ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية قصيرة ومتوسطة المدى.

  - تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط ومتابعة تحقيق الأهداف.

  - اتخاذ القرارات اللازمة لإزالة العقبات أمام التنفيذ.

  - الاهتمام بتنمية قدرات ومهارات العاملين لتمكينهم من التنفيذ.

  - إشراك جميع المستويات في صنع القرارات ومساءلتهم عن الأداء.

  - تحفيز العاملين على تحقيق الأهداف ومكافأتهم عند النجاح.

  - مراجعة الخطط والأهداف باستمرار لضمان التكيف مع التغيرات.

أدوات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي

- لضمان نجاح عمليتي التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل الوضع الحالي، تحديد الأهداف، وضع الاستراتيجيات، وتنفيذها بشكل فعّال. فيما يلي أهم الأدوات المستخدمة في كل من التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي:

أولًا: أدوات التخطيط الاستراتيجي

تحليل  (SWOT)

01

تحليل  (PESTEL)

02

مصفوفة(BCG)  مصفوفة النمو والمشاركة

03

تحليل القوى الخمس لبورتر  (Porter's Five Forces)

04

الرؤية والرسالة والقيم (Vision, Mission, Values)

06

مصفوفةAnsoff) ) مصفوفة النمو

07

تحليل فجوة الأداء  (Gap Analysis)

05

تحليل  (SWOT)

- الوصف: أداة لتحليل الوضع الداخلي والخارجي للمؤسسة. تحدد نقاط القوة (Strengths) والضعف (Weaknesses) الداخلية، والفرص (Opportunities) والتهديدات (Threats) الخارجية.

- الفائدة: يساعد في فهم الوضع الحالي للمؤسسة أو المشروع وتحديد الاستراتيجيات المناسبة بناءً على هذا التحليل.

تحليل  (PESTEL)

- الوصف: تحليل البيئة الخارجية للمؤسسة من حيث العوامل السياسية (Political)، الاقتصادية (Economic)، الاجتماعية (Social)، التكنولوجية (Technological)، البيئية (Environmental)، والقانونية (Legal).

- الفائدة: يساعد في تحديد التغيرات الخارجية التي قد تؤثر على المؤسسة ويتيح اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع البيئة المحيطة.

مصفوفة(BCG)  مصفوفة النمو والمشاركة

- الوصف: هي أداة تحليلية طورتها مجموعة بوسطن الاستشارية في السبعينيات. تستخدم لتقييم وضع المنتجات أو وحدات الأعمال في الشركات، وتساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تخصيص الموارد.

المصفوفة تتكون من أربعة أقسام رئيسية:

النجوم Stars))

01

علامات الاستفهام Question Marks))

02

البقرة الحلوب Cash Cows))

03

الكلاب Dogs))

04

النجوم Stars))

- نمو مرتفع وحصة سوقية عالية. تحتاج إلى استثمارات كبيرة للحفاظ على مركزها. يجب الاستمرار في دعمها لأنها قد تصبح "بقرة حلوب" في المستقبل

علامات الاستفهام Question Marks))

نمو مرتفع ولكن حصة سوقية منخفضة. تحتاج إلى استثمارات كبيرة لزيادة حصتها السوقية. قد تتحول إلى "نجوم" أو "كلاب" اعتماداً على الاستراتيجية

البقرة الحلوب Cash Cows))

- نمو منخفض ولكن حصة سوقية عالية. تدر أرباحاً ثابتة دون الحاجة لاستثمارات كبيرة. تستخدم لتمويل الاستثمارات في الأقسام الأخرى.

الكلاب Dogs))

- نمو منخفض وحصة سوقية منخفضة. غالباً ما تكون غير مربحة أو ذات ربحية منخفضة. يجب التخلص منها أو إعادة هيكلتها.

- الفائدة من المصفوفة: تساعد في تحديد أين تركّز المؤسسة جهودها واستثماراتها لتحقيق النمو.

تحليل القوى الخمس لبورتر  (Porter's Five Forces)

- الوصف: أداة لتحليل البيئة التنافسية للمؤسسة بناءً على خمس قوى: قوة المنافسة بين الشركات القائمة، تهديد دخول شركات جديدة، تهديد المنتجات البديلة، قوة الموردين، وقوة العملاء.

- الفائدة: يساعد في فهم مستوى المنافسة في السوق وتحديد استراتيجيات تنافسية لتحقيق ميزة تنافسية.

تحليل فجوة الأداء  (Gap Analysis)

- الوصف: أداة تُستخدم لتقييم الفجوة بين الأداء الحالي والأداء المطلوب. تحدد المسافة بين "الوضع الحالي" و"الوضع المثالي" وتساعد في تحديد الإجراءات اللازمة لسد هذه الفجوة.

- الفائدة: تتيح للمؤسسة معرفة أين تقف حالياً وما الذي تحتاج إلى تحسينه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرؤية والرسالة والقيم (Vision, Mission, Values)

- الوصف: يُستخدم لتحديد الرؤية (الهدف البعيد المدى) ، الرسالة (الغرض الأساسي للمؤسسة)، والقيم التي تُوجّه الأنشطة اليومية.

- الفائدة: توفر هذه الأدوات إطاراً استراتيجياً يوجّه جميع الأنشطة والقرارات في المؤسسة.

مصفوفةAnsoff) ) مصفوفة النمو

- الوصف: أداة تُستخدم لتحديد استراتيجيات النمو بناءً على المنتجات والأسواق. تقدم أربع استراتيجيات: اختراق السوق، تطوير المنتجات، تطوير السوق، والتنويع.

- الفائدة: تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية تحقيق النمو، سواء من خلال تطوير منتجات جديدة أو استهداف أسواق جديدة.

ثانياً: أدوات التخطيط التنفيذي

03

تحليل المسار الحرج  (Critical Path Method - CPM)

02

خرائط العمليات  (Process Mapping)

01

مخططات جانت  (Gantt Charts)

04

مخطط -بيرت  (PERT)

07

تحليل الفجوة التنفيذية  (Execution Gap Analysis)

06

مؤشرات الأداء الرئيسية  (KPIs)

05

نظام إدارة المشاريع  (Project Management Systems)

08

مصفوفة (RACI) مسؤولية، مساءلة، استشارة، إعلام

05

أدوات التخطيط المالي  (Financial Planning Tools)

مخططات جانت  (Gantt Charts)

- الوصف: أداة تستخدم لتخطيط ومتابعة المشاريع عبر تحديد المهام والأنشطة وتوزيعها على جدول زمني. تعرض المهام في شكل أشرطة أفقية تُظهر المدة الزمنية لكل مهمة.

- الفائدة: تساعد في تتبع التقدم وتحديد الجداول الزمنية لكل نشاط، مما يتيح إدارة فعّالة للوقت والموارد

خرائط العمليات  (Process Mapping)

- الوصف: أداة تُستخدم لتصوير العمليات أو سير العمل داخل المؤسسة. تُظهر الخطوات التي تتبعها المؤسسة لتنفيذ عملية معينة من البداية إلى النهاية.

- الفائدة: تساعد في تحديد الاختناقات أو الفجوات في العمليات وتوفير رؤية شاملة لكيفية تحسين الكفاءة التشغيلية.

تحليل المسار الحرج  (Critical Path Method - CPM)

- الوصف: أداة تُستخدم لتحديد الأنشطة الحرجة في المشروع والتي يجب إكمالها في الوقت المحدد لضمان نجاح المشروع. تُحدد "المسار الحرج" الذي يمثل أطول تسلسل من الأنشطة التي يجب إتمامها لتجنب تأخير المشروع.

- الفائدة: يساعد في إدارة المشاريع المعقدة وتحديد الأولويات والتركيز على الأنشطة الحرجة.

مخطط بيرت  (PERT - Program Evaluation and Review Technique)

- الوصف: أداة تخطيط تستخدم لتقدير الزمن المتوقع لإكمال مشروع بناءً على تحليل ثلاث تقديرات زمنية (الأكثر تفاؤلاً، الأكثر تشاؤماً، والتقدير الأكثر احتمالاً).

- الفائدة: تساعد في تحسين دقة تقدير الزمن المطلوب لإكمال المشاريع وتحديد الأنشطة الحرجة.

نظام إدارة المشاريع  (Project Management Systems)

- الوصف: برامج وأدوات رقمية تُستخدم لإدارة المشاريع وتتبع التقدم، مثل Trello، Asana، Microsoft Project. توفر هذه الأدوات بيئة واحدة لتنسيق المهام، تتبع الجداول الزمنية، وإدارة الموارد.

- الفائدة: تسهل التواصل بين الفرق، تزيد من الكفاءة، وتتيح رؤية شاملة لجميع الأنشطة والمشاريع.

مؤشرات الأداء الرئيسية  (KPIs)

- الوصف: أدوات قياس تُستخدم لتتبع الأداء ومراقبة التقدم نحو الأهداف. تُحدد KPIs بناءً على الأهداف الاستراتيجية وتُستخدم لقياس مدى تحقيق الأنشطة التنفيذية لهذه الأهداف.

- الفائدة: تساعد في قياس النجاح وتحديد الانحرافات عن الخطة وتوفير تغذية راجعة لتحسين الأداء.

تحليل الفجوة التنفيذية  (Execution Gap Analysis)

- - الوصف: أداة تُستخدم لتحديد الفجوات بين الخطط الاستراتيجية والتنفيذ الفعلي. تساعد في تحديد أين تنحرف الأنشطة التنفيذية عن الأهداف الاستراتيجية.

- - الفائدة: تتيح للمؤسسة مراجعة أدائها واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف.

مصفوفة (RACI) مسؤولية، مساءلة، استشارة، إعلام

- الوصف: تُستخدم لتحديد أدوار ومسؤوليات الأفراد أو الفرق في تنفيذ الأنشطة. توضح من هو المسؤول (Responsible)، من هو المساءل(Accountable)، من يجب استشارته(Consulted)، ومن يجب إعلامه (Informed).

- الفائدة: تساعد في تجنب الارتباك حول الأدوار والمسؤوليات، مما يزيد من فعالية التنفيذ.

أدوات التخطيط المالي  (Financial Planning Tools)

- الوصف: أدوات تُستخدم لتحديد الميزانيات، تقدير التكاليف، والتخطيط المالي للمشاريع. تشمل برامج مثل Excel أو QuickBooks.

- الفائدة: تساعد في إدارة الموارد المالية بفعالية وضمان أن المشاريع تتم وفق الميزانية المخصصة.

- خلاصة القول: تُعد أدوات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي جزءاً لا يتجزأ من نجاح أي مؤسسة أو مشروع. تساعد أدوات التخطيط الاستراتيجي على تحديد الرؤية، تحليل البيئة، ووضع الأهداف طويلة المدى، بينما تعمل أدوات التخطيط التنفيذي على تحويل هذه الأهداف إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير. استخدام هذه الأدوات بشكل متكامل يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وإدارة الوقت والموارد بشكل فعّال.

موجز الجلسة

تم في هذه الجلسة مناقشة المواضيع والأفكار الآتية:

- مفهوم التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحديد الأهداف طويلة المدى.

- مفهوم التخطيط التنفيذي وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.

- الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

- أدوات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| - أهمية المعلومات في التخطيط . - طرق جمع المعلومات - تنظيم البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج . - اسباب اللجوء والتوجه نحو المصادر الإلكترونية. - معايير التحقق من صحة ودقة المعلومات المستخدمة . | - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة | 140 د |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

بعد الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة، سيتمكّن المُشارِك من:

- توضيح أهمية المعلومات في التخطيط.

- تحديد أبرز طرق جمع المعلومات.

- مناقشة كيفية تنظيم البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج.

- التعرّف على أبرز معايير التحقق من صحة ودقة المعلومات المستخدمة.

- أهمية المعلومات في التخطيط.

- تمرين.

- طرق جمع المعلومات.

- تنظيم البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج.

- معايير التحقق من صحة ودقة المعلومات المستخدمة.

- نشاط تدريبي.

اليوم الثاني

الجلسة الأولى

جمع وتنظيم المعلومات لتقوية كفاءة وفعالية العملية التخطيطية

أهمية المعلومات في التخطيط

- تلعب المعلومات دوراً حيوياً وضرورياً في عملية التخطيط بجميع أشكالها ومستوياتها. وفيما يلي بعض النقاط التي توضح أهمية المعلومات في التخطيط:

اتخاذ قرارات مستنيرة

01

تحليل الوضع الحالي

02

التنبؤ بالمستقبل

03

تحديد الأهداف بوضوح

04

تخصيص الموارد بكفاءة

05

متابعة وتقييم الأداء

06

الحد من المخاطر

07

تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية

08

اتخاذ قرارات مستنيرة

- المعلومات الدقيقة تساعد المخططين على اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة بدلاً من الاعتماد على التخمين أو الحدس. القرارات المبنية على بيانات وتحليلات موثوقة تزيد من فرص النجاح.

تحليل الوضع الحالي

- قبل البدء في التخطيط، يجب فهم الوضع الحالي بشكل شامل. المعلومات تساعد في تحليل الظروف الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، وغيرها، مما يسهم في وضع خطط تناسب الواقع وتلبي الاحتياجات الفعلية.

التنبؤ بالمستقبل

- من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالاتجاهات والتطورات السابقة، يمكن استخدام المعلومات للتنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية ووضع خطط تتوقع هذه التطورات.

تحديد الأهداف بوضوح

- المعلومات تساعد في تحديد الأهداف الواقعية والقابلة للتحقيق. بدون معلومات دقيقة، قد تكون الأهداف إما غير واقعية أو غير مناسبة للظروف.

تخصيص الموارد بكفاءة

- التخطيط الجيد يعتمد على تخصيص الموارد (مثل المال، الوقت، والجهد) بطريقة مثلى. المعلومات حول الموارد المتاحة والاحتياجات المطلوبة تساعد في توزيعها بشكل فعال.

متابعة وتقييم الأداء

- بعد تنفيذ الخطة، تُستخدم المعلومات لتقييم الأداء وقياس مدى تحقيق الأهداف. من خلال جمع البيانات وتحليلها أثناء وبعد تنفيذ الخطة، يمكن إجراء التعديلات اللازمة لتحسين النتائج.

الحد من المخاطر

- من خلال الاعتماد على المعلومات الدقيقة، يمكن التعرف على المخاطر المحتملة والتخطيط للتعامل معها أو تجنبها. هذا يقلل من احتمالية الفشل ويزيد من فرص النجاح.

تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية

- المعلومات تساعد في تسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة المعنية بعملية التخطيط. من خلال تقديم بيانات دقيقة وواضحة، يمكن بناء توافق حول الأهداف والاستراتيجيات.

- في المجمل، يمكن القول إن المعلومات هي العمود الفقري للتخطيط الناجح. بدون معلومات دقيقة وموثوقة، يصبح التخطيط عملية عشوائية وغير مضمونة النتائج.

|  | كيف تؤثر جودة المعلومات المتاحة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - المعلومات ذات الجودة العالية - الدقيقة والشاملة والموثوقة - تساعد صانعي القرار على فهم السياق بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة. - بينما المعلومات ذات الجودة المنخفضة - غير الكاملة أو غير الدقيقة - يمكن أن تؤدي إلى قرارات قائمة على افتراضات خاطئة مما قد يتسبب في نتائج غير مرغوب فيها. - لذا يجب أن تركز المنظمات على تحسين جودة معلوماتها وضمان توفر بيانات دقيقة وشاملة لتساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة. |  |

طرق جمع المعلومات

- جمع المعلومات هو جزء أساسي من عملية التخطيط واتخاذ القرار، وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لجمع المعلومات بناءً على طبيعة البيانات المطلوبة والموارد المتاحة. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لجمع المعلومات:

03

المقابلات Interviews))

01

البحث المكتبي

Desk Research))

02

الاستبيانات Surveys))

04

مجموعات النقاش Focus Groups))

05

المصادر الحكومية والإحصائية Government and Statistical Sources))

06

التقارير المالية والإدارية

Financial and Administrative Reports))

البحث المكتبي Desk Research))

- الوصف: يعتمد على جمع المعلومات من مصادر ثانوية موجودة بالفعل مثل الكتب، الأبحاث، التقارير، المقالات، والإحصاءات المنشورة.

المزايا:

- غير مكلف نسبياً.

- سريع ويمكن الوصول إلى كم كبير من المعلومات.

العيوب:

- قد تكون المعلومات قديمة أو غير دقيقة.

- قد لا تلبي جميع احتياجات البحث.

الاستبيانات Surveys))

- الوصف: تُستخدم لطرح مجموعة من الأسئلة على مجموعة كبيرة من الأشخاص بهدف جمع معلومات كمية أو نوعية حول موضوع معين.

المزايا:

- يسمح بجمع معلومات من عينة كبيرة من المشاركين.

- يمكن تصميم الاستبيان لجمع معلومات محددة جداً.

العيوب:

- قد تكون نسبة الاستجابة منخفضة.

- جودة البيانات تعتمد على تصميم الأسئلة ودقة إجابات المشاركين.

المقابلات Interviews))

- الوصف: يتم فيها إجراء محادثات مباشرة مع الأفراد لجمع معلومات معمقة حول موضوع معين.

المزايا:

- توفر معلومات نوعية غنية وتفصيلية.

- تسمح بالتعمق في المواضيع واستكشاف الأفكار بشكل أوسع.

العيوب:

- تستغرق وقتاً طويلاً.

- قد تكون مكلفة إذا كانت تتطلب سفراً أو إعداداً خاصاً.

مجموعات النقاش Focus Groups))

- الوصف: يتم فيها جمع مجموعة صغيرة من الأشخاص لمناقشة موضوع معين بشكل مفتوح تحت إشراف ميسر (مدير الجلسة).

المزايا:

- توفر معلومات نوعية عميقة من خلال النقاشات الجماعية.

- يمكن الحصول على ردود فعل فورية حول الأفكار أو المنتجات.

العيوب:

- قد تؤثر المجموعة على آراء الأفراد مما يقلل من التنوع في الردود.

- قد تكون مكلفة وتستغرق وقتاً.

المصادر الحكومية والإحصائية Government and Statistical Sources))

- الوصف: تعتمد على البيانات والإحصاءات التي تجمعها وتنشرها الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية مثل التعداد السكاني، إحصاءات التجارة، والتقارير الاقتصادية.

المزايا:

- موثوقة وغالباً ما تكون محدثة.

- تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.

العيوب:

- قد لا تكون البيانات متاحة لجميع المواضيع.

- قد تكون معقدة جداً وتتطلب تحليلاً متخصصاً.

التقارير المالية والإدارية Financial and Administrative Reports))

- الوصف: جمع المعلومات من السجلات المالية مثل الميزانيات والتقارير الربعية والسجلات الإدارية.

المزايا:

- توفر معلومات دقيقة حول الأداء المالي والتنظيمي.

- موثوقة وغالباً ما تكون محدثة.

العيوب:

- قد تكون معقدة وتتطلب تحليلاً متخصصاً.

- قد لا تكون متاحة للجمهور.

- في المجمل، كل طريقة من هذه الطرق لها مزاياها وعيوبها، واختيار الطريقة المناسبة يعتمد على طبيعة المعلومات المطلوبة، الموارد المتاحة، والهدف من جمع المعلومات.

تنظيم البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج

- بعد جمع البيانات، تأتي الخطوة المهمة التالية وهي تنظيمها وتحليلها للوصول إلى استنتاجات دقيقة وذات مغزى. الهدف من هذه العملية هو تحويل البيانات الخام إلى معلومات قابلة للاستخدام تدعم اتخاذ القرارات وتطوير الخطط. فيما يلي الخطوات الأساسية لتنظيم البيانات وتحليلها:

1

تنظيم البيانات

(Data Organization)

2

تحليل البيانات

(Data Analysis)

3

استخلاص النتائج  (Drawing Conclusions)

4

التقرير النهائي

(Final Report)

تنظيم البيانات  (Data Organization)

تنظيف البيانات (Data Cleaning)

- الوصف: يتضمن التخلص من الأخطاء، القيم المفقودة، أو البيانات غير المتسقة التي قد تؤثر على التحليل.

تصنيف البيانات (Data Classification)

- الوصف: يتم تصنيف البيانات إلى فئات أو مجموعات بناءً على خصائص معينة. يمكن أن تكون هذه الفئات: نوعية أو كمية. مستقلة أو تابعة.

تنسيق البيانات (Data Formatting)

- الوصف: يتم تنسيق البيانات بطريقة تسهل التعامل معها وتحليلها.

تصور البيانات (Data Visualization)

- الوصف: استخدام الرسوم البيانية، الجداول، والمخططات لتوضيح العلاقات بين البيانات وتقديمها بشكل مرئي يسهل فهمه.

تحليل البيانات  (Data Analysis)

التحليل الوصفي (Descriptive Analysis)

- الوصف: يتضمن وصف وتلخيص البيانات لفهم الخصائص الأساسية للعينة أو الظاهرة المدروسة.

التحليل الاستنتاجي (Inferential Analysis)

- الوصف: يهدف إلى استنتاجات حول المجتمع الأكبر بناءً على العينة المدروسة.

التحليل السببي (Causal Analysis)

- الوصف: يهدف إلى تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات. يسعى هذا التحليل إلى الإجابة على السؤال: "ما الذي يسبب هذه الظاهرة؟".

التحليل النوعي (Qualitative Analysis)

- الوصف: يستخدم لتحليل البيانات غير الكمية مثل النصوص أو المقابلات.

- التحليل التنبؤي (Predictive Analysis)

- الوصف: يستخدم للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية أو النتائج المحتملة بناءً على البيانات الحالية.

تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)

- الوصف: يستخدم لدراسة تأثير التغييرات في المتغيرات المستقلة على النتائج. يساعد هذا التحليل في فهم مدى حساسية النتائج للتغييرات في المعطيات.

استخلاص النتائج  (Drawing Conclusions)

تحديد الأنماط (Identifying Patterns)

- الوصف: باستخدام التحليل، يتم تحديد الأنماط والعلاقات بين المتغيرات. يمكن أن تكون هذه الأنماط: اتجاهات (Trends): أو علاقات (Correlations):

تقييم الفرضيات (Evaluating Hypotheses)

- الوصف: بعد إجراء التحليل، يتم تقييم الفرضيات المطروحة بناءً على الأدلة المستمدة من البيانات. قد يتم قبول أو رفض الفرضيات بناءً على النتائج.

اتخاذ القرارات (Decision Making)

- الوصف: بناءً على التحليل والنتائج المستخلصة، يتم اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشغيلية. هذه القرارات قد تشمل: تعديل الخطط أو تخصيص الموارد.

التوصيات (Recommendations)

- الوصف: بعد تحليل النتائج، يتم تقديم توصيات بناءً على الاستنتاجات.

التقرير النهائي  (Final Report)

عرض النتائج (Presenting Results)

- الوصف: يتم تقديم النتائج في شكل تقرير أو عرض تقديمي يشمل: البيانات الأساسية، التحليل، الاستنتاجات والتوصيات.

التواصل الفعال (Effective Communication)

- الوصف: يجب أن يكون التقرير واضحاً ومرتباً، مع التركيز على النقاط الرئيسية. يمكن استخدام التصورات البيانية والجداول لتوضيح النقاط المعقدة.

خلاصة القول: تنظيم البيانات وتحليلها هو عملية مستمرة تساعد على تحويل البيانات الأولية إلى معلومات قيّمة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة. يعتمد نجاح هذه العملية على الدقة في جمع البيانات وتنظيمها، وكذلك على استخدام الأساليب التحليلية المناسبة لاستخلاص النتائج.

معايير التحقق من صحة ودقة المعلومات المستخدمة

- في أي عملية بحث أو تخطيط، من الضروري التأكد من أن المعلومات المستخدمة دقيقة وموثوقة. الاعتماد على معلومات غير دقيقة أو مشكوك فيها يمكن أن يؤدي إلى نتائج خاطئة أو قرارات غير فعّالة. لذلك، يجب اتباع مجموعة من المعايير للتحقق من صحة ودقة المعلومات. فيما يلي أهم هذه المعايير:

01

مصدر المعلومات

(Source of Information)

03

الاتساق

(Consistency)

02

دقة المعلومات

(Accuracy of Information)

04

التحيّز والمصداقية

(Bias and Credibility)

05

المنهجية المستخدمة  (Methodology Used)

06

الوضوح والدقة اللغوية

(Clarity and Precision)

07

التحديث الدوري

(Periodic Updates)

08

التحديث الدوري  (Periodic Updates)

مصدر المعلومات  (Source of Information)

الموثوقية (Reliability)

- الوصف: يجب أن يكون المصدر موثوقاً ومعروفاً بتقديم معلومات دقيقة. المصادر الموثوقة تشمل: المؤسسات الأكاديمية، الهيئات الحكومية، المنظمات الدولية المعروفة، الدوريات العلمية المحكمة.

المؤلف أو الناشر (Author/Publisher)

- الوصف: يجب النظر إلى هوية المؤلف أو الجهة الناشرة. هل المؤلف خبير في المجال؟ هل الجهة الناشرة مؤسسة محترمة؟

تاريخ الإصدار (Publication Date)

- الوصف: يجب التحقق من تاريخ إصدار المعلومات للتأكد من أنها حديثة وذات صلة. المعلومات القديمة قد تكون قديمة أو غير دقيقة بسبب التغيرات في الظروف أو المعطيات.

دقة المعلومات  (Accuracy of Information)

التحقق من الحقائق (Fact-Checking)

- الوصف: يجب التحقق من صحة المعلومات عن طريق مقارنة الحقائق الواردة في المصدر مع مصادر أخرى موثوقة.

التفاصيل والشمولية (Detail and Completeness)

- الوصف: يجب أن تكون المعلومات شاملة وتغطي جميع الجوانب المهمة للموضوع. يجب الحذر من المعلومات المجتزأة أو المختصرة بشكل مخل.

الدقة الرياضية أو العلمية (Mathematical/Scientific Accuracy)

- الوصف: في حالة التعامل مع أرقام أو بيانات علمية، يجب التأكد من أن الحسابات والأرقام المقدمة دقيقة وصحيحة.

الاتساق  (Consistency)

التحقق من التوافق مع مصادر أخرى (Cross-Referencing)

- الوصف: يجب مقارنة المعلومات من المصدر المستخدم مع معلومات من مصادر مختلفة للتأكد من الاتساق والتوافق. إذا كانت هناك تناقضات كبيرة، فقد يكون المصدر غير دقيق.

الاتساق الداخلي (Internal Consistency)

- الوصف: يجب أن تكون المعلومات داخل المصدر نفسه متسقة. أي تناقضات ضمنية أو تعارضات قد تشير إلى وجود أخطاء أو تضليل.

التحيّز والمصداقية  (Bias and Credibility)

تحليل التحيز (Bias Analysis)

- الوصف: يجب تقييم ما إذا كان المصدر يتحيز لوجهة نظر معينة أو يحاول توجيه القارئ نحو استنتاج معين. المصادر المتحيزة قد تقدم معلومات مشوهة أو غير كاملة.

الشفافية (Transparency)

- الوصف: يجب أن يكون المصدر شفافاً في عرض كيفية جمع البيانات وتحليلها. المصادر التي لا تقدم تفسيراً واضحاً لكيفية الحصول على المعلومات قد تكون غير موثوقة.

التحقق من المصالح الشخصية (Conflict of Interest)

- الوصف: يجب التأكد من عدم وجود تضارب مصالح يؤثر على دقة المعلومات. على سبيل المثال، إذا كان المؤلف أو الجهة الناشرة لها مصلحة مالية أو سياسية في الموضوع، فقد يؤثر ذلك على دقة المعلومات.

المنهجية المستخدمة  (Methodology Used)

المنهجية العلمية (Scientific Methodology)

- الوصف: في حال كانت المعلومات قائمة على أبحاث أو دراسات، يجب التحقق من أن المنهجية المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها تتبع معايير البحث العلمي المعروفة.

حجم العينة (Sample Size)

- الوصف: إذا كانت المعلومات مستمدة من دراسة أو استبيان، يجب التحقق من حجم العينة المستخدمة. العينة الصغيرة قد لا تكون ممثلة بشكل كافٍ.

التكرار والتجربة (Reproducibility)

- الوصف: يجب أن تكون النتائج قابلة للتكرار من خلال دراسات أو تجارب أخرى. إذا كانت النتائج غير قابلة للتكرار، فقد تكون غير دقيقة.

الوضوح والدقة اللغوية  (Clarity and Precision)

وضوح اللغة (Clarity of Language)

- الوصف: يجب أن تكون المعلومات المقدمة واضحة وسهلة الفهم. اللغة الغامضة أو المعقدة بشكل غير ضروري قد تكون علامة على محاولة إخفاء تفاصيل غير دقيقة.

التحديد (Specificity)

- الوصف: يجب أن تكون المعلومات محددة ومباشرة. البيانات العامة أو الغامضة قد تكون غير مفيدة أو مضللة.

التحديث الدوري  (Periodic Updates)

التحديث المنتظم (Regular Updates)

- الوصف: في حال كان الموضوع متغيرًا بمرور الوقت (مثل البيانات الاقتصادية أو التكنولوجية) ، يجب التحقق من أن المعلومات محدثة بشكل دوري.

التحديث بناءً على التغيرات (Updates Based on Changes)

- الوصف: يجب أن يتم تحديث المعلومات بناءً على التغيرات الكبيرة في السياق أو الظروف. المصادر التي لا تقوم بتحديث معلوماتها قد تكون غير دقيقة.

التقييم من قبل طرف ثالث  (Third-Party Validation)

المراجعة من قبل خبراء (Peer Review)

- الوصف: في حالة الأبحاث العلمية أو الأكاديمية، يجب أن تكون المعلومات قد خضعت لمراجعة من قبل خبراء آخرين في المجال (تحكيم علمي).

التقييم من قبل جهات مستقلة (Independent Validation)

- الوصف: يمكن أن يُعتمد على تقييمات من جهات مستقلة للتأكد من صحة المعلومات، مثل الهيئات التنظيمية أو منظمات المجتمع المدني.

خلاصة القول: التحقق من صحة ودقة المعلومات هو عملية حاسمة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة. من خلال اتباع هذه المعايير، يمكنك التأكد من أن المعلومات التي تعتمد عليها موثوقة، دقيقة، وذات صلة بالموضوع المطروح.

| نشاط تدريبي | ناقش مع المجموعة أفضل الممارسات لضمان موثوقية المعلومات قبل استخدامها في اتخاذ القرارات. |
| --- | --- |

اسم النشاط:

تأكّد من مصداقية المعلومات قبل اتخاذ القرار

مدة النشاط:

20 دقيقة

نوع النشاط:

نشاط تعاوني عبر مجموعات صغيرة

أهداف النشاط:

- التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على مصداقية المعلومات.

- اقتراح إستراتيجيات وخطوات للتحقق من مصداقية المعلومات قبل اتخاذ القرار.

- تبادل الخبرات والآراء بين أفراد المجموعة.

الوسائل المستخدمة:

أوراق عمل، أقلام، سبورة، لافتات.

الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ النشاط:

مناقشة داخل المجموعات - عرض ومقارنة النتائج.

آلية التنفيذ المقترحة:

1. تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.

2. طرح الموضوع للنقاش داخل كل مجموعة.

3. عرض النتائج ومقارنتها.

4. مناقشة الحلول المقترحة.

نصائح وتوجيهات للمدرب:

  - التشجيع على مشاركة الآراء.

  - توجيه النقاش نحو الأهداف.

  - تلخيص النتائج والاستفادة منها.

أهم أفضل الممارسات لضمان موثوقية المعلومات قبل استخدامها في اتخاذ القرارات:

  - التحقق من مصدر المعلومات وسمعته وخبرته في مجالها.

  - التأكد من أن المعلومات حديثة ومتجددة بشكل منتظم.

  - الرجوع لمصادر متعددة لنفس المعلومة لضمان مصداقيتها.

  - التحقق من دقة المعلومات ومدى ملاءمتها للسياق.

  - فحص منهجية جمع البيانات وتحليلها وفق معايير علمية.

  - الاستعانة بخبراء متخصصين في تقييم موثوقية المعلومات.

  - تتبع تاريخ تحديث المعلومات وأي تعديلات أو تصحيحات أجريت عليها.

  - التأكد من شفافية مصدر المعلومات وانعدام أي تحيز يمكن أن يؤثر على موضوعيتها.

  - التأكد من استخدام المعلومات بشكل صحيح وملائم للغرض المطلوب.

موجز الجلسة

تم في هذه الجلسة مناقشة المواضيع والأفكار الآتية:

- أهمية المعلومات في التخطيط.

- طرق جمع المعلومات.

- تنظيم البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج.

- معايير التحقق من صحة ودقة المعلومات المستخدمة.

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| - أهمية متابعة التنفيذ. - أدوات متابعة التنفيذ. - مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وكيفية استخدامها لقياس التقدّم. - التقويم والتعديل: متى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة؟ | - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

بعد الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة، سيتمكّن المُشارِك من:

- توضيح أهمية متابعة التنفيذ.

- التعرّف على أبرز أدوات متابعة التنفيذ.

- توضيح أهم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وكيفية استخدامها لقياس التقدّم.

- مناقشة متى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة.

- أهمية متابعة التنفيذ.

- تمرين.

- أدوات متابعة التنفيذ.

- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وكيفية استخدامها لقياس التقدّم.

- تمرين.

- التقويم والتعديل: متى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة؟

اليوم الثاني

الجلسة الثانية

أساليب متابعة التنفيذ والتقويم

أهمية متابعة التنفيذ

- متابعة التنفيذ هي عملية مستمرة تهدف إلى مراقبة وتقييم مدى تقدم المشاريع أو الخطط الموضوعة، والتأكد من سيرها وفقاً للأهداف المحددة والجداول الزمنية المعتمدة. تلعب هذه العملية دوراً حيوياً في نجاح أي خطة أو مشروع، حيث تضمن التزام الجميع بالتوجهات الصحيحة وتسمح بإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة. فيما يلي أهم النقاط التي توضح أهمية متابعة التنفيذ:

ضمان التقدم الفعلي وفقاً للخطة

1

الكشف المبكر عن المشكلات

2

التأكد من الاستخدام الفعّال للموارد

3

قياس الأداء وتقييم النتائج

4

إجراء التعديلات اللازمة

5

تحفيز الفرق والأفراد

6

ضمان الجودة

7

تحقيق الشفافية والمساءلة

8

تحسين التخطيط المستقبلي

9

تحقيق الأهداف في الوقت المحدد

10

ضمان التقدم الفعلي وفقاً للخطة

- الوصف: متابعة التنفيذ تسمح بالتأكد من أن المشروع أو الخطة تسير وفقاً لما تم التخطيط له. دون متابعة دقيقة، قد يحدث تأخير أو انحراف عن الأهداف دون أن يكون ذلك ملحوظاً حتى وقت متأخر.

الكشف المبكر عن المشكلات

- الوصف: المتابعة المستمرة تمكن من اكتشاف المشكلات أو العقبات التي قد تعيق التقدم نحو تحقيق الأهداف. يمكن أن تشمل هذه المشكلات نقص الموارد، أو عدم كفاءة العمليات، أو حتى مقاومة التغيير من الأطراف المعنية.

التأكد من الاستخدام الفعّال للموارد

- الوصف: من خلال متابعة التنفيذ، يمكن تقييم كيفية استخدام الموارد (المالية، البشرية، والوقت) والتحقق من أنها تُستخدم بكفاءة وفعالية. إذا تم اكتشاف أي هدر أو سوء استخدام للموارد، يمكن اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع.

قياس الأداء وتقييم النتائج

- الوصف: متابعة التنفيذ تتيح للمسؤولين قياس الأداء مقارنة بالأهداف المحددة مسبقاً. يمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)  لتقييم مدى تحقيق النتائج المأمولة.

إجراء التعديلات اللازمة

- الوصف: في بعض الأحيان، تظهر ظروف غير متوقعة أو تتغير المعطيات أثناء التنفيذ، مما يتطلب تعديل الخطة أو الاستراتيجيات. المتابعة المستمرة تتيح التعرف على هذه التغيرات وتعديل الخطة بما يتناسب معها.

تحفيز الفرق والأفراد

- الوصف: عندما يتم متابعة التنفيذ بانتظام، يشعر الفريق بأن هناك اهتماماً بتقدمه، مما يزيد من مستوى الالتزام والانضباط. التقدير المستمر للأداء الجيد يعزز الدافعية ويشجع على تحقيق المزيد.

ضمان الجودة

- الوصف: متابعة التنفيذ تساعد في التحقق من التزام المشروع بمعايير الجودة المحددة. إذا تم ملاحظة أي انحرافات عن معايير الجودة المطلوبة، يمكن اتخاذ إجراءات فورية لتعديل المسار.

تحقيق الشفافية والمساءلة

- الوصف: من خلال المتابعة المستمرة، يصبح من السهل تتبع المسؤوليات ومعرفة من يقوم بتنفيذ المهام المختلفة. هذا يعزز المساءلة ويضمن أن كل شخص أو فريق مسؤول عن المهام الموكلة إليه.

تحسين التخطيط المستقبلي

- الوصف: متابعة التنفيذ تتيح جمع بيانات ومعلومات حول ما نجح وما لم ينجح في الخطة الحالية. هذه المعلومات تكون مفيدة في تحسين عمليات التخطيط المستقبلي وتجنب الأخطاء السابقة.

تحقيق الأهداف في الوقت المحدد

- الوصف: من خلال المتابعة المستمرة، يمكن التأكد من أن جميع الأنشطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مما يساعد على تجنب التأخيرات وضمان تحقيق الأهداف في الوقت المطلوب.

خلاصة القول: متابعة التنفيذ ليست مجرد خطوة إضافية في عملية التخطيط، بل هي عنصر أساسي لضمان نجاح أي خطة أو مشروع. من خلال المتابعة الدقيقة، يمكن التحكم في مسار التنفيذ، اكتشاف المشكلات مبكراً، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما تساعد المتابعة في تحسين الأداء وتعزيز الدافعية، مما يساهم في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

|  | لماذا تُعتبر متابعة التنفيذ جزءاً أساسياً من عملية التخطيط؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - التأكد من تحقيق الأهداف المخطط لها. مراقبة التقدم وقياس مدى تحقيق الأهداف أمر بالغ الأهمية. - التعرف على أي مشاكل أو صعوبات تواجه التنفيذ والعمل على حلها. يسمح ذلك بالتدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. - جمع المعلومات اللازمة لإجراء أي تعديلات أو تحسينات على الخطة إن لزم الأمر. - ضمان بذل الجهود والموارد المناسبة لتحقيق أهداف الخطة. - رفع مستوى الأداء وتحسين نتائج العملية التخطيطية مستقبلاً بالاستفادة من الدروس المستفادة. |  |

أدوات متابعة التنفيذ

- تتطلب متابعة التنفيذ استخدام أدوات فعّالة تُمكّن من مراقبة التقدّم، تحليل النتائج، وتحديد المشكلات في الوقت المناسب. هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتسهيل هذه العملية، سواء كانت تقليدية أو رقمية. فيما يلي أبرز أدوات متابعة التنفيذ:

01

المخططات الزمنية

02

لوحات كانبان

04

أدوات إدارة المهام

05

أدوات متابعة الأداء

06

الاجتماعات الدورية

07

أدوات إدارة المشاريع

03

تقارير التقدّم

08

أدوات إدارة المشاريع

09

أدوات مراقبة الميزانية والتكاليف

10

التقييم الذاتي والتقارير الذاتية

المخططات الزمنية  (Gantt Charts)

- مخطط جانت هو أداة مرئية تخطط وتتابع المهام في إطار زمني محدد. يعرض المهام بشكل أفقي على طول خط زمني، مما يوضح تواريخ البدء والانتهاء لكل مهمة وكيفية تداخلها.

لوحات كانبان  (Kanban Boards)

- لوحات كانبان هي أداة مرئية لتنظيم المهام حسب مراحل التنفيذ. يتم تقسيم العمل إلى أعمدة (مثل "المهام الجديدة"، "قيد العمل"، و"منتهية")، ويتم تحريك البطاقات بين الأعمدة حسب تقدم العمل.

تقارير التقدّم  (Progress Reports)

- هي تقارير دورية يتم إعدادها لتقديم ملخص عن سير العمل وما تم تحقيقه خلال فترة معينة. يمكن أن تكون هذه التقارير أسبوعية، شهرية أو حسب الحاجة.

أدوات إدارة المهام  (Task Management Tools)

- هذه الأدوات تساعد على تنظيم المهام الفردية وتحديد المواعيد النهائية والمكلفين بها، كما تتيح متابعة التقدم لكل مهمة بشكل فردي.

أدوات متابعة الأداء  (Performance Tracking Tools)

- هذه الأدوات توفر تحليلات وبيانات حول أداء الأفراد أو الفرق بناءً على المهام المنفذة مقارنة بالمخطط. يمكن استخدامها لمتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

الاجتماعات الدورية  (Regular Meetings)

- الاجتماعات الدورية (مثل الاجتماعات الأسبوعية أو الشهرية) هي وسيلة فعالة لمتابعة التقدم والتأكد من أن الجميع يعملون باتجاه الهدف المحدد. يمكن أن تكون الاجتماعات قصيرة (Stand-up meetings) أو موسعة حسب الحاجة.

أدوات إدارة المشاريع  (Project Management Tools)

- هذه الأدوات توفر حلاً شاملاً لإدارة المشاريع ومتابعة تنفيذها. تشمل أدوات لتخطيط المهام، تخصيص الموارد، إدارة الوقت، وتتبع الأداء.

أدوات إدارة الموارد  (Resource Management Tools)

- هذه الأدوات تساعد على متابعة كيفية توزيع الموارد (البشرية، المالية، التقنية) عبر المشروع والتأكد من استخدامها بشكل فعال.

أدوات مراقبة الميزانية والتكاليف  (Budget and Cost Monitoring Tools)

- أدوات مراقبة التكلفة تساعد على متابعة النفقات مقارنةً بالميزانية المخططة، وتقديم تقارير حول الفروقات أو الانحرافات المالية.

التقييم الذاتي والتقارير الذاتية  (Self-Assessment and Reporting Tools)

- الأفراد أو الفرق يقومون بتقييم العمل بشكل ذاتي من خلال تقديم تقارير دورية حول ما تم إنجازه وما يواجهونه من تحديات.

- بشكل عام، تتنوع أدوات متابعة التنفيذ بما يناسب احتياجات كل مشروع أو فريق. اختيار الأداة المناسبة يعتمد على طبيعة المشروع، الموارد المتاحة، وحجم الفريق. استخدام هذه الأدوات بشكل فعّال يمكن أن يضمن تحقيق الأهداف في الوقت المحدد وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وكيفية استخدامها لقياس التقدّم

- مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) هي مجموعة من المقاييس القابلة للقياس الكمي التي تُستخدم لقياس أداء الأفراد، الفرق، أو المؤسسات في تحقيق أهداف محددة. تُعد KPIs أدوات مهمة لمتابعة التقدم وتحليل الأداء بشكل مستمر، كما تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتحقيق الأهداف المرجوة. وفيما يلي شرح لكيفية استخدامها لقياس التقدم:

مراجعة وتعديل KPIs بمرور الوقت

التواصل المستمر مع الفرق

تحديد الأهداف بوضوح

جمع البيانات بانتظام

مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف

تحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية

تحديد الأهداف بوضوح

- الوصف: قبل تحديد KPIs، يجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة بدقة. هذا يساعد في اختيار المؤشرات المناسبة التي تقيس التقدم نحو تحقيق تلك الأهداف.

- المثال: إذا كان الهدف هو تحسين خدمة العملاء، يمكن استخدام مؤشر مثل "نسبة رضا العملاء" لقياس التقدم.

جمع البيانات بانتظام

- الوصف: يجب جمع بيانات KPIs بشكل منتظم لمتابعة التقدم. يمكن أن يكون ذلك يومياً، أسبوعياً، شهرياً أو حسب طبيعة المشروع.

- المثال: جمع بيانات المبيعات أسبوعياً لتحليل الأداء التجاري.

مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف

- الوصف: يتم مقارنة القيم الفعلية لمؤشرات الأداء مع الأهداف أو المستويات المستهدفة. هذا يمكن أن يساعد في معرفة ما إذا كان الفريق أو المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح.

- المثال: إذا كان الهدف هو زيادة الإيرادات بنسبة 15% في الربع الأول، يمكن مقارنة الإيرادات الفعلية مع هذا الهدف.

تحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية

- الوصف: إذا كانت النتائج أقل من المستهدف، يمكن تحليل الأسباب واتخاذ الإجراءات التصحيحية. يمكن أن يكون ذلك من خلال إعادة تخصيص الموارد، تحسين كفاءة العمليات، أو تعديل الاستراتيجيات.

- المثال: إذا كانت نسبة المبيعات أقل من المتوقع، يمكن تحليل السبب (مثل التسويق غير الفعال أو نقص المنتجات) واتخاذ الإجراءات المناسبة.

التواصل المستمر مع الفرق

- الوصف: يجب أن تكون مؤشرات الأداء الرئيسية متاحة للجميع في الفريق. من خلال التواصل المستمر حول نتائج KPIs، يمكن تعزيز الشفافية وتحفيز الجميع على تحقيق الأهداف.

- المثال: عقد اجتماعات دورية لمراجعة KPIs ومناقشة التقدم والتحديات.

مراجعة وتعديل KPIs بمرور الوقت

- الوصف: قد تتغير الأهداف أو الظروف بمرور الوقت، وبالتالي قد يكون من الضروري تعديل KPIs. من المهم مراجعة المؤشرات بشكل دوري للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة وتدعم الأهداف الجديدة.

- المثال: إذا تغيرت استراتيجيات التسويق، قد تحتاج إلى تعديل KPIs لقياس فعالية الحملة الإعلانية الجديدة.

خلاصة القول: تُعدّ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أدوات حيوية لأي منظمة أو مشروع لمتابعة التقدم وتحقيق الأهداف. من خلال اختيار المؤشرات المناسبة وجمع البيانات بانتظام، يمكن للمؤسسات تحسين أدائها واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. KPIs ليست مجرد أرقام، بل هي أدوات للتوجيه والتحفيز والتحسين المستمر.

|  | ما هي الطرق المستخدمة لتحليل نتائج مؤشرات الأداء وتقييم التقدم؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - المقارنة الفعلية بالمستهدف: مقارنة قيم مؤشرات الأداء الفعلية بالمستهدفة لرصد مدى التقدم. - تحليل اتجاهات الأداء عبر فترات زمنية: لمعرفة اتجاه التطور ومعدلات النمو أو الانخفاض. - تحليل أسباب الفجوة: تحليل أسباب عدم تحقيق المستهدفات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. - قياس التأثير: ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية لمعرفة مدى تحقيقها. - مقارنة بمعايير الأداء: لتحديد مدى تفوق أو تدني الأداء بالمقارنة مع مؤشرات أخرى. - استخدام التقنيات الإحصائية: مثل تحليل الانحدار وغيره لاستنتاج اتجاهات وتوقعات الأداء. |  |

التقويم والتعديل: متى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة؟

- التقويم والتعديل هما عمليتان حيويتان لضمان نجاح أي خطة أو مشروع. بعد وضع الخطة وبدء التنفيذ، يصبح من الضروري مراقبة التقدم ومقارنته بالأهداف المحددة. في حالة وجود انحرافات أو مشاكل غير متوقعة، يجب تعديل الخطة لضمان تحقيق الأهداف. وفيما يلي شرح مفصل لمتى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة:

عند اكتشاف انحرافات عن الجدول الزمني

01

عند تجاوز الميزانية المقررة

02

عند تغيّر الظروف الخارجية

03

عند تغيّر الأهداف أو الأولويات

04

عند اكتشاف مشكلات في الموارد

05

1. متى يتم تعديل الخطة؟

عند اكتشاف انحرافات عن الجدول الزمني

- إذا كان من المتوقع إنهاء مرحلة معينة في المشروع خلال شهرين، ولكن بعد شهر واحد يظهر أن 20% فقط من العمل قد تم إنجازه، يجب إعادة النظر في الجدول الزمني.

عند تجاوز الميزانية المقررة

- إذا تم إنفاق 60% من الميزانية في أول نصف المشروع، بالرغم من أن 40% فقط من العمل قد تم، فهذا يتطلب إعادة توزيع الموارد أو تقليل التكاليف.

عند تغيّر الظروف الخارجية

- إذا تراجع الطلب على المنتج المستهدف بسبب دخول منافسين جدد، قد يكون من الضروري تعديل استراتيجيات التسويق والابتكار.

عند تغيّر الأهداف أو الأولويات

- إذا قررت الإدارة تغيير تركيزها من النمو إلى تحسين الجودة، قد يكون من الضروري إعادة تصميم الخطة لتشمل تحسينات في العمليات والإنتاج.

عند اكتشاف مشكلات في الموارد

- إذا كان عدد الموظفين المخصصين للمشروع غير كافٍ لإنجاز المهام في الوقت المحدد، يجب إما زيادة عدد الموظفين أو تعديل نطاق المشروع.

عند ظهور مشكلات في الجودة

- إذا كانت المنتجات أو الخدمات المقدمة لا تلبي توقعات العملاء، يجب إعادة النظر في عملية الإنتاج أو تقديم تدريبات إضافية للموظفين.

عند تحقيق أداء أعلى من المتوقع

- إذا كان المشروع يحقق أرباحاً أعلى من المتوقع، قد يتم تعديل الخطة لاستثمار المزيد من الموارد في التوسع أو الابتكار.

- كيف يتم تعديل الخطة؟

تحليل البيانات والمعلومات المتاحة

الاتصال المستمر مع الفريق

تحديد المناطق التي تحتاج إلى تعديل

إشراك الأطراف المعنية

مراقبة التقدم بعد التعديل

تعديل الجدول الزمني والميزانية

إعادة تعريف مؤشرات الأداء  (KPIs)

تحليل البيانات والمعلومات المتاحة

- الوصف: قبل اتخاذ أي قرار بتعديل الخطة، يجب تحليل البيانات المتاحة من متابعة الأداء. هذا يتضمن مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والميزانيات والجداول الزمنية.

- المثال: إذا أظهرت مؤشرات الأداء أن معدل الإنتاج أقل من المتوقع، يمكن مراجعة العمليات التصنيعية للعثور على نقاط الضعف.

تحديد المناطق التي تحتاج إلى تعديل

- الوصف: بعد تحليل البيانات، يجب تحديد المناطق المحددة التي تحتاج إلى تعديل. هل المشكلة تكمن في الموارد؟ أم في الجدول الزمني؟ أم في الأهداف نفسها؟

- المثال: إذا كان الجدول الزمني لا يتماشى مع الموارد المتاحة، يمكن تعديل نطاق المشروع أو تقليل بعض المهام غير الضرورية.

إشراك الأطراف المعنية

- الوصف: يجب إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية تعديل الخطة. هذا يشمل الفرق التنفيذية، المدراء، وأي جهات خارجية مرتبطة بالمشروع. التواصل الفعّال يضمن أن الجميع على علم بالتعديلات ويوافقون عليها.

- المثال: إذا كانت هناك حاجة لإعادة تخصيص الموارد، يمكن عقد اجتماع مع قسم المالية والموارد البشرية لضمان الموافقة على التعديلات.

تعديل الجدول الزمني والميزانية

- الوصف: إذا كانت التعديلات تتعلق بالجدول الزمني أو الميزانية، يجب إعادة تخطيط كل من الجدول الزمني والتكلفة بناءً على المعطيات الجديدة.

- المثال: إذا كانت بعض المهام تأخذ وقتاً أطول من المتوقع، يمكن تمديد الجدول الزمني أو تقليص حجم المهام الأقل أهمية.

إعادة تعريف مؤشرات الأداء  (KPIs)

- الوصف: بناءً على التعديلات، قد يكون من الضروري إعادة تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتتوافق مع الأهداف الجديدة أو المعدلة.

- المثال: إذا تم تمديد الجدول الزمني، قد يتم تعديل مؤشرات الأداء المتعلقة بسرعة التنفيذ لتتناسب مع الجدول الجديد.

مراقبة التقدم بعد التعديل

- الوصف: بعد إجراء التعديلات، يجب متابعة الأداء بشكل مستمر للتأكد من أن التغييرات تحقق النتائج المرجوة.

- المثال: إذا تم تعديل الجدول الزمني، يجب متابعة معدل إنجاز المهام بعد التعديل للتأكد من أن التغيير كان فعالاً.

الاتصال المستمر مع الفريق

- الوصف: يجب التأكد من أن الفريق على علم بالتعديلات ومتفق عليها. التواصل المستمر يضمن أن الجميع يعملون نحو نفس الأهداف ويفهمون التغييرات المطلوبة.

- المثال: إذا تم تعديل المهام، يجب التواصل مع الفرق المسؤولة لضمان فهمهم الكامل للمهام الجديدة أو المعدلة.

خلاصة القول: التقويم والتعديل جزء أساسي من إدارة أي مشروع أو خطة. من خلال المتابعة المستمرة، يمكن اكتشاف الانحرافات والمشكلات في وقت مبكر، مما يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة. التعديل الفعّال يتطلب تحليلاً دقيقاً للبيانات، إشراك الأطراف المعنية، وإعادة تخطيط الموارد والجدول الزمني عند الحاجة.

موجز الجلسة

تم في هذه الجلسة مناقشة المواضيع والأفكار الآتية:

- أهمية متابعة التنفيذ.

- أدوات متابعة التنفيذ.

- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وكيفية استخدامها لقياس التقدّم.

- التقويم والتعديل: متى وكيف يتم تعديل الخطة بناءً على المتابعة؟

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| - أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء - أدوات التحسين المستمر - التحسين من خلال التغذية الراجعة - كيفية إدارة التغيير بطريقة تقود إلى تحسين النتائج | - استخدام فيديوهات تدريبية. - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

بعد الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة، سيتمكّن المُشارِك من:

- مناقشة أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء.

- التعرّف على أبرز أدوات التحسين المستمر.

- توضيح كيفية القيام بالتحسين من خلال التغذية الراجعة.

- تبادل الأفكار والخبرات حول كيفية إدارة التغيير بطريقة تقود إلى تحسين النتائج.

- مشاهدة فيديو تدريبي.

- أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء.

- تمرين.

- أدوات التحسين المستمر.

- التحسين من خلال التغذية الراجعة.

- نشاط تدريبي.

- كيفية إدارة التغيير بطريقة تقود إلى تحسين النتائج.

اليوم الثالث

الجلسة الأولى

طرق التغيير والتحسين المستمر

امسح الرمز لمشاهدة الفيديو

:

مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات ما هو كايزن؟

أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء

- التحسين المستمر هو عملية منهجية تهدف إلى تحسين الأداء بشكل تدريجي ومستمر عبر الزمن. يمثل هذا النهج جزءاً أساسياً من الثقافة التنظيمية للشركات والمؤسسات الناجحة، ويُعرف أيضاً في بعض الأحيان بمفهوم "الكايزن" (Kaizen) وهو مصطلح ياباني يعني "التغيير للأفضل".

أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء:

04

زيادة رضا العملاء

03

تحسين جودة المنتجات والخدمات

02

تعزيز الابتكار

01

زيادة الكفاءة والإنتاجية

05

تقليل التكاليف

06

تعزيز ثقافة المشاركة والتعاون

07

التكيّف مع التغيرات

08

تعزيز الرؤية طويلة المدى

زيادة الكفاءة والإنتاجية

- التحسين المستمر يساعد المؤسسات على تحديد العمليات غير الفعّالة وإيجاد طرق أكثر كفاءة لتنفيذها. على المدى الطويل، هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الهدر.

تعزيز الابتكار

- عندما يتبنى فريق العمل عقلية التحسين المستمر، يُشجَّعون على البحث عن حلول جديدة وابتكارات تساعد في تحسين المنتجات أو الخدمات، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة.

تحسين جودة المنتجات والخدمات

- من خلال التحسين المستمر، يمكن اكتشاف الأخطاء والمشاكل في العمليات بسرعة وتصحيحها، مما يؤدي إلى تحسين الجودة وتقليل العيوب.

زيادة رضا العملاء

- تحسين العمليات والمنتجات بشكل مستمر يؤدي إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، مما يزيد من رضاهم وولائهم للعلامة التجارية.

تقليل التكاليف

- من خلال تحسين العمليات وتقليل الهدر، يمكن للمؤسسات خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يسهم في زيادة الربحية.

تعزيز ثقافة المشاركة والتعاون

- التحسين المستمر يعتمد غالباً على مشاركة جميع أفراد الفريق في تحديد المشاكل والبحث عن حلول. هذا يعزز الروح الجماعية ويزيد من مشاركة الموظفين في تطوير المؤسسة.

التكيّف مع التغيرات

- في عالم الأعمال المتغير باستمرار، التحسين المستمر يساعد المؤسسات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق والتكنولوجيا من خلال التحسين التدريجي والمستدام.

تعزيز الرؤية طويلة المدى

- التحسين المستمر يشجع المؤسسات على النظر إلى المستقبل والعمل على تحسين الأداء بمرور الوقت، بدلاً من البحث عن حلول سريعة وقصيرة الأجل.

في الختام: التحسين المستمر ليس مجرد استراتيجية قصيرة الأجل، بل هو نهج طويل الأمد يضمن للمؤسسات البقاء في صدارة المنافسة وتحقيق النجاح المستدام.

|  | كيف يؤثر التحسين المستمر على الثقافة العامة للمؤسسة؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - يشجع ثقافة التعلم والتطوير الذاتي باستمرار. يتعلم الموظفون التفكير بطرق جديدة لتحسين العمليات والعمليات. - ينشر قيم الجودة والكفاءة. تركز المؤسسة باستمرار على توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء. - يعزز روح الفريق. يشارك الموظفون في مبادرات التحسين ويعملون معًا لحل المشاكل. - ينشر المرونة والقدرة على التكيف. تتكيف المؤسسة باستمرار مع التغيرات البيئية من خلال التحسينات المستمرة. - يشجع ثقافة المساءلة. يكون الموظفون مسؤولين عن تحسين أدائهم وعملياتهم باستمرار. - تصبح المؤسسة أكثر ابتكارية ومرنة مع مرور الوقت. |  |

أدوات التحسين المستمر

- التحسين المستمر هو جزء لا يتجزأ من عمليات التطوير في المؤسسات والشركات، وهناك العديد من الأدوات والنماذج التي يمكن استخدامها لتحقيق التحسين المستمر. من بين هذه الأدوات والنماذج، يُعد نموذج كايزن (Kaizen) ودورة ديمنغ (PDCA) الأكثر شهرة وانتشاراً.

نموذج كايزن  (Kaizen)

دورة ديمنغ  (PDCA)

نموذج كايزن  (Kaizen)

مفهوم كايزن

- "كايزن" هو مصطلح ياباني يعني "التغيير للأفضل" أو "التحسين المستمر". يركز هذا النموذج على التحسينات الصغيرة والمستمرة التي يتم تنفيذها بشكل يومي.

- على الرغم من أن التحسينات التي يتم إجراؤها قد تكون بسيطة، إلا أن تراكم هذه التحسينات الصغيرة على مر الزمن يؤدي إلى تغييرات كبيرة.

مبادئ كايزن

- التركيز على العمليات: تحسين العمليات يؤدي إلى تحسين النتائج.

- المشاركة الجماعية: يتم تشجيع جميع الموظفين من جميع المستويات على المشاركة في عملية التحسين.

- التخلص من الهدر: السعي الدائم للقضاء على الأنشطة غير الضرورية أو التي لا تضيف قيمة.

- التحسين المستمر: السعي لتحسين جميع الجوانب دائماً وعدم الاكتفاء بالوضع الحالي.

- التعلّم من الأخطاء: تُعتبر الأخطاء فرصاً للتعلّم والتحسين.

الخطوات العملية في تطبيق كايزن

- تحديد العملية أو المشكلة التي تحتاج إلى تحسين.

- جمع المعلومات عن المشكلة أو العملية.

- تحليل البيانات لتحديد الأسباب الجذرية للمشكلة.

- اقتراح وتنفيذ التحسينات.

- متابعة وقياس النتائج لضمان تحقيق التحسين.

دورة ديمنغ  (PDCA)

مفهوم: "PDCA"

- دورة ديمنغ، المعروفة أيضًا باسم دورة PDCA أو دائرة شيوهارت، هي نموذج للتحسين المستمر يعتمد على أربع مراحل: التخطيط، التنفيذ، التحقق، والتصرف. تم تطويره بواسطة "ويليام إدواردز ديمنغ"، ويتم استخدامه على نطاق واسع في تحسين العمليات والإدارة.

مراحل دورة PDCA:

Do  التنفيذ

02

Check  التحقق

03

Act  التصرف

04

Plan  التخطيط

01

Plan  التخطيط

- تحديد المشكلة أو الفرصة للتحسين.

- جمع البيانات وتحديد الأهداف.

- وضع خطة لتحسين العملية.

Do  التنفيذ

- تنفيذ الخطة على نطاق صغير.

- مراقبة العملية وجمع البيانات.

Check  التحقق

- مقارنة النتائج الفعلية مع الأهداف المخططة.

- تحليل الفجوات بين الأداء المتوقع والنتائج الفعلية.

Act  التصرف

- اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو تحسين الخطة بناءً على النتائج.

- إذا كانت الخطة ناجحة، يتم توسيع نطاق التنفيذ.

فوائد دورة  PDCA

- تتيح التجريب بشكل تدريجي قبل التنفيذ الكامل.

- توفر نظاماً منهجياً للبحث عن التحسينات.

- تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالتحسينات الكبيرة غير المختبرة.

أدوات أخرى للتحسين المستمر

Six Sigma

ستة سيجما

01

Lean  التصنيع الرشيق

02

5S  خمسة إس

03

Fishbone Diagram

مخطط هيكل السمكة

04

SWOT Analysis

تحليل سوات

05

Six Sigma  ستة سيجما

- Six Sigma  هي منهجية موجهة للبيانات تهدف إلى تحسين الجودة من خلال تقليل التباين في العمليات والحد من العيوب.

- تعتمد على خطوات DMAIC تحديد، قياس، تحليل، تحسين، ومراقبة.

Lean  التصنيع الرشيق

- Lean -هي منهجية تهدف إلى تحسين الكفاءة من خلال تقليل الهدر في العمليات.

- تركز على تقديم القيمة للعميل بأقل تكلفة ممكنة من حيث الوقت والموارد.

5S خمسة إس

- 5S   هو نظام ياباني لتحسين الإنتاجية والنظافة في مكان العمل. يركز على التنظيم، الترتيب، التنظيف، التوحيد، والاستدامة.

Fishbone Diagram  مخطط هيكل السمكة

- مخطط هيكل السمكة، أو Ishikawa Diagram، هو أداة تحليل تهدف إلى تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل بشكل مرئي.

SWOT Analysis  تحليل سوات

- تحليل سوات هو أداة تستخدم لتحديد نقاط القوة، الضعف، الفرص، والتهديدات المتعلقة بالعملية أو المشروع.

خلاصة القول: التحسين المستمر هو عملية لا تنتهي، ويعتمد نجاحها على اختيار الأداة أو النموذج المناسب بناءً على طبيعة المشكلة أو العملية المطلوب تحسينها. سواء باستخدام كايزن أو دورة PDCA أو غيرها من الأدوات، فإن الهدف الرئيسي هو تحسين الأداء وزيادة الكفاءة وتقليل الهدر، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح المستدام.

التحسين من خلال التغذية الراجعة

- التغذية الراجعة (Feedback) هي أداة قوية وفعّالة لتحسين الأداء سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي. يمكن تعريفها بأنها المعلومات التي يتم تلقيها بعد إجراء معيّن بهدف تقييم الأداء والبحث عن طرق للتحسين. تعتمد العديد من المؤسسات الناجحة على التغذية الراجعة كجزء أساسي من استراتيجيات التحسين المستمر.

- التغذية الراجعة ليست مجرد تقييم للأداء، بل هي عملية تفاعلية تهدف إلى تطوير القدرات وتحسين نتائج العمليات. وهي ذات أهمية كبيرة لأنها توفر رؤى قيمة حول ما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تحسين.

أهمية التغذية الراجعة في التحسين المستمر

أزمة التكنولوجيا

تعزيز التواصل

تحفيز التعلم والتطوير

تعزيز الابتكار

زيادة الكفاءة

تحسين الجودة

التعرف على النقاط القوية والضعيفة

التعرف على النقاط القوية والضعيفة

- من خلال التغذية الراجعة، يتمكن الأفراد والمؤسسات من التعرف على نقاط القوة التي يجب تعزيزها، وكذلك نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين.

تحسين الجودة

- توفر التغذية الراجعة معلومات حيوية حول جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة، مما يساعد على تحسينها لتلبية توقعات العملاء بشكل أفضل.

زيادة الكفاءة

- من خلال معرفة الأخطاء أو العيوب التي تحدث في العمليات، يمكن تحسين الكفاءة عن طريق تعديل العمليات وتجنّب تكرار الأخطاء في المستقبل.

تعزيز التواصل

- تفتح التغذية الراجعة قنوات التواصل بين الإدارة والموظفين، أو بين المؤسسة والعملاء، مما يعزز التفاهم ويساعد على تحسين الأداء.

تحفيز التعلم والتطوير

- عندما يحصل الأفراد أو الفرق على تغذية راجعة دقيقة وبنّاءة، يتم تحفيزهم على التعلّم والتطور، مما ينعكس إيجاباً على الأداء المستقبلي.

تعزيز الابتكار

- التغذية الراجعة تساهم في توليد أفكار جديدة وتحسين المنتجات والخدمات من خلال تحليل التجارب السابقة، مما يعزز الابتكار.

أنواع التغذية الراجعة

04

التغذية الراجعة المؤجلة

03

التغذية الراجعة الفورية

02

التغذية الراجعة البنّاءة (أو السلبية)

01

التغذية الراجعة الإيجابية

التغذية الراجعة الإيجابية

- تركز على ما تم إنجازه بشكل جيد. تُستخدم لتعزيز السلوكيات الإيجابية وتشجيع الأفراد على مواصلة الأداء الجيد.

- مثال: "أداء الفريق في المشروع الأخير كان رائعاً، وتم تحقيق الأهداف قبل الموعد المحدد."

التغذية الراجعة البنّاءة (أو السلبية)

- تركز على النقاط التي تحتاج إلى تحسين. يجب أن تكون هذه التغذية الراجعة موجّهة نحو الحلول وتقديم اقتراحات لتحسين الأداء مستقبلاً.

- مثال: "كان هناك تأخير في تسليم المشروع، وربما يساعدك وضع خطة زمنية أدق في المستقبل لتجنب هذا التأخير."

التغذية الراجعة الفورية

- يتم تقديمها فور حدوث الحدث أو الأداء. هذا النوع من التغذية الراجعة يكون أكثر فعالية لأنه يرتبط مباشرة بالتجربة الحديثة.

- مثال: تقديم ملاحظات مباشرة بعد اجتماع أو عرض تقديمي.

التغذية الراجعة المؤجلة

- يتم تقديمها بعد فترة من الزمن، ويمكن أن تكون مفيدة في إعادة النظر في الأداء على المدى الطويل وتحليل النتائج الشاملة.

- مثال: تقديم تقييم ربع سنوي لأداء الموظفين أو الفرق.

أدوات جمع التغذية الراجعة

01

الاستطلاعات  (Surveys)

02

المقابلات الفردية أو الجماعية

03

نظام التقييم الدوري  (Performance Appraisals)

04

تحليل الشكاوى

05

التغذية الراجعة من خلال الملاحظة

الاستطلاعات  (Surveys)

- يمكن استخدام الاستطلاعات لقياس رضا الموظفين أو العملاء حول جوانب معينة من الأداء.

المقابلات الفردية أو الجماعية

- يمكن الاعتماد على المقابلات المباشرة مع الموظفين أو العملاء للحصول على تغذية راجعة نوعية.

نظام التقييم الدوري  (Performance Appraisals)

- توفر أدوات التقييم الدورية فرصة للحصول على تغذية راجعة منظمة ومنهجية حول الأداء.

تحليل الشكاوى

- يمكن اعتبار الشكاوى شكلاً من أشكال التغذية الراجعة السلبية التي تقدم معلومات حول المشاكل التي يواجهها العملاء أو الموظفون.

التغذية الراجعة من خلال الملاحظة

- يمكن للمشرفين أو المدراء مراقبة الأداء وتقديم ملاحظات فورية بناءً على ما يُلاحظ من سلوك أو نتائج.

في المجمل: التغذية الراجعة هي أداة فعّالة لتحسين الأداء والتطوير المستمر. من خلال توفير قنوات مفتوحة ومستمرة لجمع التغذية الراجعة وتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة، يمكن للمؤسسات والأفراد تحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم وأدائهم بشكل مستمر.

| نشاط تدريبي | ناقش مع المجموعة أبرز التحديات التي قد تواجه المؤسسات في التعامل مع التغذية الراجعة، وكيف يمكن التغلب عليها؟ |
| --- | --- |

اسم النشاط:

التغلب على التحديات في عملية التغذية الراجعة

مدة النشاط:

20 دقيقة

نوع النشاط:

نشاط تعاوني

أهداف النشاط:

- التعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه المؤسسات في عملية التغذية الراجعة.

- التدرب على كيفية معالجة التحديات والتغلب عليها.

- تعزيز مهارات العمل التعاوني.

الوسائل المستخدمة:

أوراق، أقلام، سبورة.

الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ النشاط:

- العمل التعاوني بين أفراد المجموعة.

- حل المشكلات.

- اتخاذ القرارات الجماعية.

آلية التنفيذ المقترحة:

1. تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.

2. مناقشة أبرز التحديات المحتملة.

3. اقتراح حلول وطرق للتغلب عليها.

4. عرض المجموعات للحلول باستخدام أداة العرض.

5. المناقشة والأسئلة.

نصائح وتوجيهات للمدرب:

- التأكد من توزيع أدوار الأعضاء بشكل عادل.

- توجيه المجموعات خلال عملية الحل.

- التركيز على الجوانب الإيجابية للتغذية الراجعة.

- تقييم أداء كل مجموعة والإجابة عن استفساراتهم.

هناك عدة تحديات رئيسة قد تواجه المؤسسات في التعامل مع التغذية الراجعة، مع طرق للتغلب عليها:

1. مقاومة التغيير: قد يتم التمسك بالطرق التقليدية دون قبول التغذية الراجعة. يمكن مواجهة ذلك بتوعية العاملين بأهميتها وكسب تأييد الإدارة العليا.

2. خوف العاملين من الانتقاد: يمكن التغلب على ذلك بالتركيز على جوانب القوة قبل الضعف، وإعطاء فرصة لإبداء الرأي بموضوعية.

3. صعوبة الحصول على معلومات صادقة وموضوعية: يمكن استخدام أساليب مثل استبيانات مجهولة المصدر أو مقابلات غير مباشرة.

4. صعوبة تحويل التغذية الراجعة إلى إجراءات تحسينية: يمكن وضع خطة عمل واضحة لتحويل النقاط إلى تصحيحات.

5. ضعف استخدام نتائج التغذية: لا بد من متابعة تنفيذ توصيات التحسين والإعلان عن نتائجها.

كيفية إدارة التغيير بطريقة تقود إلى تحسين النتائج

- إدارة التغيير هي عملية منهجية تهدف إلى توجيه الأفراد أو الفرق أو المؤسسات نحو التكيّف مع التغييرات الجديدة بطريقة تقلل من المقاومة وتعزز الأداء والتكيّف السريع. تلعب إدارة التغيير دوراً حاسماً في ضمان نجاح التحولات التنظيمية وتحقيق أهداف التحسين المستمر. إذا تم تنفيذ التغيير بشكل جيد، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة والإنتاجية والنتائج العامة.

خطوات إدارة التغيير الفعّالة لتحقيق تحسين النتائج

01

تحديد الحاجة إلى التغيير وتوضيح الرؤية

02

إشراك جميع الأطراف المعنية

03

التخطيط المسبق للتغيير

04

توفير الدعم والتدريب

05

التنفيذ التدريجي والمرونة

06

التقييم المستمر والتغذية الراجعة

07

تحفيز الموظفين وإبراز الفوائد

08

تحفيز الموظفين وإبراز الفوائد

تحديد الحاجة إلى التغيير وتوضيح الرؤية

- تحديد الحاجة إلى التغيير: أول خطوة هي فهم الأسباب التي تدعو إلى التغيير. قد يكون السبب مشكلة داخلية تحتاج إلى حل، أو فرصة للتحسين، أو تغيرات في السوق أو التكنولوجيا.

- توضيح الرؤية: يجب أن تكون الرؤية واضحة للجميع. ما هي النتائج المتوقعة من التغيير؟ يجب أن توضح كيف سيؤدي التغيير إلى تحسين الأداء وتحقيق الفوائد المرجوة.

مثال: إذا كانت المؤسسة تواجه تحديات في إنتاجية الموظفين بسبب نظام قديم، فإن الحاجة إلى التغيير قد تكون استبدال النظام بآخر أكثر كفاءة. الرؤية هنا قد تكون "زيادة الإنتاجية بنسبة 20% باستخدام النظام الجديد".

إشراك جميع الأطراف المعنية

- إشراك الموظفين والفرق المعنية: يجب إشراك جميع الأطراف المتأثرة بالتغيير منذ البداية. هذا يساعد في تقليل المقاومة ويزيد من فرص نجاح التغيير.

- التواصل الفعّال: من الضروري التواصل بشكل مستمر مع جميع الأطراف المعنية، وإبقاء الجميع على اطلاع بالتقدم والخطط. التواصل الفعّال يساعد على بناء الثقة ويقلل من القلق المتعلق بالتغيير.

- الاستماع إلى المخاوف: يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للاستماع إلى مخاوف وتحديات الموظفين أو الفرق المعنية بالتغيير.

- مثال: عند تقديم نظام جديد للعمل، قد يشعر الموظفون بالقلق من مدى قدرتهم على التكيّف معه. من خلال إشراكهم في عملية التغيير وتوفير التدريب المناسب، يمكن تخفيف هذه المخاوف.

التخطيط المسبق للتغيير

- وضع خطة واضحة: يجب أن تتضمن خطة إدارة التغيير جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ التغيير بنجاح. يجب أن تكون الخطة مرنة بما يكفي لتعديلها بناءً على الظروف المتغيرة.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات: يجب أن يعرف الجميع من المسؤول عن ماذا في عملية التغيير. تحديد الأدوار والمسؤوليات يساعد في تنفيذ التغيير بشكل سلس.

- تحديد الموارد اللازمة: تحديد الموارد (مثل المال والوقت والتكنولوجيا) التي ستحتاجها المؤسسة خلال عملية التغيير.

- مثال: عند إدخال نظام جديد، يجب أن تشمل الخطة خطوات مثل تدريب الموظفين، تجهيز البنية التحتية التكنولوجية، وتحديد جدول زمني واضح لبدء الاستخدام.

توفير الدعم والتدريب

- التدريب والتطوير: إذا كان التغيير يتطلب مهارات جديدة أو طرقاً جديدة للعمل، يجب توفير التدريب الكافي للموظفين لضمان جاهزيتهم.

- الدعم المستمر: يجب أن يشعر الموظفون بأنهم مدعومون خلال عملية التغيير. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير فرق دعم فنية أو استشارية لمساعدتهم في التكيف مع الوضع الجديد.

- مثال: عند إدخال نظام برمجي جديد، يمكن تقديم دورات تدريبية للموظفين وتوفير فريق دعم فني للتعامل مع أي مشكلات تواجههم خلال الفترة الانتقالية.

التنفيذ التدريجي والمرونة

- التنفيذ التدريجي: من الأفضل تنفيذ التغيير بشكل تدريجي بدلاً من محاولة تطبيقه فجأة. هذا يقلل من المخاطر ويسمح بتصحيح المسار عند الضرورة.

- المرونة في التنفيذ: يجب أن تكون الخطة قابلة للتعديل بناءً على التغذية الراجعة من الموظفين أو بناءً على الأحداث غير المتوقعة.

- مثال: إذا كان التغيير يتضمن تعديل في هيكلة المؤسسة، يمكن تطبيق التغيير على مراحل بدلاً من تغييره بالكامل دفعة واحدة. هذا يسمح بقياس التأثيرات وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

التقييم المستمر والتغذية الراجعة

- التقييم المستمر: بعد تنفيذ التغيير، من المهم مراقبة وتقييم النتائج بشكل مستمر. هذا التقييم يساعد في تحديد ما إذا كان التغيير يحقق الأهداف المرجوة أم لا.

- التغذية الراجعة: تشجيع التغذية الراجعة من الموظفين والأطراف المعنية يساعد في تحسين العملية واتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.

- مثال: يمكن إجراء تقييمات كل ثلاثة أشهر لقياس مدى تأثير التغيير على الإنتاجية أو رضا الموظفين.

إدارة مقاومة التغيير

- فهم أسباب المقاومة: من الضروري فهم سبب مقاومة الموظفين للتغيير. قد تكون المقاومة بسبب القلق من فقدان الوظيفة، عدم الثقة في القيادة، أو الشعور بعدم الجاهزية.

- التعامل مع المقاومة: يمكن التعامل مع المقاومة من خلال تقديم مزيد من الشفافية، زيادة التواصل، وتقديم الدعم النفسي أو الفني. إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغيير يمكن أن يقلل من المقاومة.

- مثال: إذا كان الموظفون يقاومون تغيير هيكل الفريق، يمكن عقد اجتماعات فردية معهم لفهم مخاوفهم واقتراح حلول تعزز من شعورهم بالاستقرار.

تحفيز الموظفين وإبراز الفوائد

- إبراز الفوائد: يجب توضيح الفوائد التي سيحققها التغيير للأفراد والمؤسسة. يمكن أن تكون الفوائد على مستوى تحسين بيئة العمل، زيادة الكفاءة، أو تقديم فرص للنمو المهني.

- التحفيز والمكافآت: يمكن تحفيز الموظفين على تبني التغيير من خلال تقديم المكافآت أو الحوافز للمشاركين في عملية التحول بنجاح.

- مثال: إذا كان التغيير يتضمن تحسينات في بيئة العمل أو زيادة في الكفاءة، يمكن تسليط الضوء على كيفية تأثير ذلك على تحسين ظروف العمل أو فرص الترقي.

فوائد إدارة التغيير الفعّالة

01

تحسين الأداء

02

تقليل المقاومة

03

تعزيز الابتكار

04

زيادة رضا الموظفين

تحسين الأداء

- عندما يتم تنفيذ التغيير بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة العامة وزيادة الإنتاجية.

تقليل المقاومة

- التخطيط الجيد وإشراك الموظفين يقللان من المقاومة ويزيدان من فرص نجاح التغيير.

تعزيز الابتكار

- إدارة التغيير الفعالة تشجع على الابتكار وتحفز التفكير الإبداعي في حل المشكلات.

زيادة رضا الموظفين

- عندما يشعر الموظفون بأنهم جزء من عملية التغيير وأن هناك دعماً مناسباً لهم، يزداد رضاهم وولاؤهم للمؤسسة.

- خلاصة القول: إدارة التغيير هي عملية حيوية تؤثر على نجاح أي مؤسسة تسعى إلى التطوير والتحسين المستمر. من خلال التخطيط الجيد، التواصل الفعّال، توفير الدعم، والتقييم المستمر، يمكن قيادة التغيير بطريقة تقلل من المقاومة وتعزز من تحسين النتائج. التغيير الناجح ليس مجرد تعديل في العمليات أو الهياكل، بل هو تحويل ثقافي يدفع الجميع نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

موجز الجلسة

تم في هذه الجلسة مناقشة المواضيع والأفكار الآتية:

- أهمية التحسين المستمر في تحسين الأداء.

- أدوات التحسين المستمر.

- التحسين من خلال التغذية الراجعة.

- كيفية إدارة التغيير بطريقة تقود إلى تحسين النتائج.

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| - أهمية المتابعة المستمرة في ضمان الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف. - طرق المتابعة الدورية. - استخدام التكنولوجيا في المتابعة. - التعامل مع الانحرافات عن الخطة. | - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

بعد الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة، سيتمكّن المُشارِك من:

- مناقشة أهمية المتابعة المستمرة في ضمان الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف.

- التعرّف على أبرز طرق المتابعة الدورية.

- توضيح أهمية استخدام التكنولوجيا في المتابعة.

- تبادل الأفكار والتجارب حول أفضل الطرق للتعامل مع الانحرافات عن الخطة.

- أهمية المتابعة المستمرة في ضمان الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف.

- تمرين.

- طرق المتابعة الدورية.

- استخدام التكنولوجيا في المتابعة.

- تمرين.

- التعامل مع الانحرافات عن الخطة.

اليوم الثالث

الجلسة الثانية

كيفية المتابعة المستمرة

الجلسة الأولى

اليوم التدريبي الأول

أهمية المتابعة المستمرة في ضمان الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف

- المتابعة المستمرة هي عملية مراقبة وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف الموضوعة في خطة معيّنة، سواءً كانت خطة مشروع أو خطة تحسين أو خطة استراتيجية. تعتبر المتابعة من أهم العناصر التي تضمن سير العمل وفق الخطة المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

لماذا المتابعة المستمرة مهمة؟

ضمان الالتزام بالخطة

01

تحديد الانحرافات ومعالجتها مبكراً

02

زيادة الكفاءة والإنتاجية

03

تحقيق الأهداف في الوقت المحدد

04

تحفيز الفريق وتحسين الأداء

06

تعزيز الشفافية والمساءلة

05

الاستجابة للتغيرات والتحديات

07

قياس الأداء وتحقيق التحسين المستمر

08

تعزيز التواصل وتنسيق الجهود

09

ضمان الالتزام بالخطة

- المراقبة الدورية تساعد في التأكد من أن جميع الأفراد أو الفرق المعنية ملتزمة بالمهام المحددة في الخطة.

- تساعد المتابعة على تحديد الانحرافات عن الخطة في مراحل مبكرة، مما يسهل تصحيح المسار قبل أن تحدث مشكلات كبيرة.

تحديد الانحرافات ومعالجتها مبكراً

- المتابعة المستمرة تسمح بتحديد الانحرافات أو المشكلات التي قد تنشأ خلال تنفيذ الخطة، سواء كانت تتعلق بالوقت، التكلفة، أو جودة العمل.

- من خلال اكتشاف الانحرافات مبكراً، يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة لتجنب تفاقم المشكلة.

زيادة الكفاءة والإنتاجية

- تُمكِّن المتابعة المستمرة من إلقاء نظرة شاملة على تقدم العمل وتحديد العمليات غير الفعّالة أو المهام المتأخرة. هذا يساعد على تحسين الكفاءة من خلال تعديل العمليات أو تخصيص الموارد بشكل أفضل.

- مراقبة الأداء بشكل دوري يعزز الإنتاجية ويقلل من الهدر في الوقت والموارد.

تحقيق الأهداف في الوقت المحدد

- من خلال مراقبة سير العمل بانتظام، يمكن التأكد من أن جميع الأهداف الجزئية يتم تحقيقها وفق الجدول الزمني المحدد.

- المتابعة المستمرة تضمن أن المشروع لا ينحرف عن مساره الزمنية، مما يزيد من احتمال تحقيق الأهداف النهائية في الوقت المحدد.

تعزيز الشفافية والمساءلة

- عندما يعرف الجميع أن هناك متابعة مستمرة، فإن ذلك يعزز من الشفافية ويشجع جميع الأفراد على الالتزام بمسؤولياتهم.

- تساعد المتابعة في خلق ثقافة المساءلة، حيث يكون كل فرد أو فريق مسؤولاً عن تقديم تقارير حول تقدمه بانتظام.

تحفيز الفريق وتحسين الأداء

- المتابعة المستمرة تقدم فرصة لتقديم التغذية الراجعة بشكل منتظم، سواءً كانت إيجابية أو بنّاءة. هذا يحفز الأفراد على تحسين أدائهم وتحقيق نتائج أفضل.

- التغذية الراجعة الفورية تساعد الفرق على التعلم من تجاربهم وتطوير مهاراتهم بمرور الوقت.

الاستجابة للتغيرات والتحديات

- في كثير من الأحيان، قد تظهر تحديات غير متوقعة أثناء تنفيذ الخطة. المتابعة المستمرة تساعد في التعرف على هذه التحديات بسرعة وتحديد كيفية التعامل معها.

- إذا كانت هناك تغييرات يجب إجراؤها في الخطة، فإن المتابعة المستمرة تضمن أن تلك التعديلات تتم بطريقة مدروسة وسريعة.

قياس الأداء وتحقيق التحسين المستمر

- المتابعة المستمرة تُسهّل قياس الأداء مقابل الأهداف المخططة، مما يوفر مؤشرات واضحة عن مدى النجاح في تحقيق تلك الأهداف.

- من خلال المتابعة، يمكن جمع البيانات والتحليلات التي تساعد في تحسين العمليات والخطط المستقبلية.

تعزيز التواصل وتنسيق الجهود

- المتابعة المستمرة تتيح فرصة للتواصل بين جميع الأطراف المعنية في المشروع أو الخطة. هذا يعزز من تنسيق الجهود ويقلل من حدوث تداخلات أو تضارب بين الفرق المختلفة.

- من خلال التواصل الدوري، يمكن تبادل الآراء والمعلومات حول التقدم المحرز، مما يزيد من فعالية العمل الجماعي.

|  | ما هي المخاطر المحتملة إذا تم إهمال المتابعة المستمرة خلال تنفيذ المشروع؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - عدم السيطرة على نطاق المشروع والإنفاق. يمكن أن تخرج التكاليف عن السيطرة دون مراقبة. - تأخر المواعيد النهائية. قد لا يتم اكتشاف أي تأخيرات حتى فوات الأوان. - ضعف الجودة. قد تنخفض معايير الجودة بسبب ضعف الإشراف والتحكم. - عدم الالتزام بالمتطلبات. من المحتمل عدم الوفاء باحتياجات وتوقعات العملاء/الأطراف المعنية. - عدم كفاية التواصل. قد لا يتم اكتشاف المشاكل أو حلها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. - تعرض المشروع للفشل. قد يؤدي تراكم تلك العوامل إلى فشل المشروع بالكامل. |  |

طرق المتابعة الدورية

- المتابعة الدورية هي عملية مهمة لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف المخطط لها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. هناك العديد من الطرق والأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ المتابعة الدورية، سواء على مستوى الأفراد أو الفرق أو المؤسسة ككل. فيما يلي بعض الطرق الشائعة والفعّالة للمتابعة الدورية:

01

التقارير الدورية

02

الاجتماعات الدورية

03

برامج إدارة المشاريع

04

لوحات الأداء Dashboards

05

التحليل الأسبوعي والشهري

06

المراقبة عبر المؤشرات

KPIs

07

جداول العمل الزمنية

Gantt Charts

08

المراجعات الدورية

Audits and Reviews

التقارير الدورية

- التقارير الدورية هي إحدى أكثر الطرق شيوعاً لمتابعة التقدم. تعتمد على تقديم ملخصات دورية (يومية، أسبوعية، شهرية) حول التقدم في تنفيذ المهام أو تحقيق الأهداف.

مزايا التقارير الدورية:

- توفر معلومات موثوقة حول التقدم.

- تسهل التعرف على الانحرافات عن الخطة.

- تتيح فرصة لتقديم التغذية الراجعة والتصحيح.

الاجتماعات الدورية

- الاجتماعات الدورية هي وسيلة فعّالة لمتابعة التقدم والتواصل المستمر بين الفرق أو الأفراد. يمكن أن تكون هذه الاجتماعات قصيرة وتركز على النقاط الأساسية لضمان الفعالية.

مزايا الاجتماعات الدورية:

- تعزيز التواصل بين أعضاء الفريق.

- تسهيل تحديد المشكلات في الوقت المناسب.

- تعزيز الشفافية والمساءلة.

برامج إدارة المشاريع

- برامج إدارة المشاريع توفر وسيلة تقنية لمتابعة التقدم بشكل مستمر. هذه الأدوات تساعد في تنظيم المهام، توزيع الأدوار، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. مثل (Trello, Asana, Jira, Microsoft Project).

- مزايا برامج إدارة المشاريع:

- توفر رؤية شاملة حول تقدم المشروع.

- تسمح بتتبع المهام بشكل دقيق وتحديد المسؤوليات.

- تساعد في إدارة الوقت والموارد بشكل فعال.

لوحات الأداء Dashboards))

لوحات الأداء هي أدوات مرئية تعرض البيانات بشكل مباشر وسهل الفهم، وتستخدم لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). هذه اللوحات تُحدث تلقائياً وتوفر رؤية فورية حول التقدم المحرز.

مزايا لوحات الأداء:

- توفر رؤية فورية ومرئية حول التقدم.

- تسهل اتخاذ القرارات بناءً على البيانات الفعلية.

- يمكن تخصيصها لعرض البيانات الأكثر أهمية.

التحليل الأسبوعي والشهري

- التحليل الدوري هو عملية تحليل البيانات والتقارير بانتظام لتقييم التقدم ومقارنة النتائج مع الأهداف المحددة. يساعد هذا النوع من التحليل في تقييم الأداء بشكل أكثر عمقاً واتخاذ قرارات مستنيرة حول الخطوات التالية.

مزايا التحليل الدوري:

- يسمح بتحديد الفجوات بين الأداء الفعلي والمخطط.

- يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات.

- يوفر نظرة شاملة على الأداء العام.

المراقبة عبر المؤشرات KPIs))

- مؤشرات الأداء الرئيسيةKPIs  هي مقاييس محددة تُستخدم لتقييم نجاح العمل أو المشروع في تحقيق الأهداف. يمكن للمؤسسات أو الفرق تحديد KPIs  معينة ومتابعتها بانتظام لضمان الالتزام بالخطة وتحقيق النتائج المطلوبة.

مزايا KPIs:

- توفر مقاييس قابلة للقياس لمتابعة التقدم.

- تساعد في التركيز على الجوانب الأكثر أهمية.

- تساهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية.

جداول العمل الزمنية Gantt Charts))

- مخططات جانتGantt Charts هي أداة مرئية تُستخدم لتخطيط المشاريع وتتبع التقدم. تعرض هذه المخططات جميع المهام في المشروع مع تواريخ البداية والنهاية، مما يسهل مراقبة الجدول الزمني.

مزايا جداول جانت:

- توفر رؤية شاملة حول الجدول الزمني للمشروع.

- تسهل تتبع المهام التي تم إنجازها والمتأخرة.

- تُمكن الفرق من إدارة الوقت بشكل أفضل.

المراجعات الدورية Audits and Reviews))

- المراجعات الدورية هي عمليات تقييم رسمية تهدف إلى فحص التقدم المحرز وتحليل الأداء مقارنة بالخطة الموضوعة. يمكن أن تكون هذه المراجعات داخلية أو خارجية.

مزايا المراجعات الدورية:

- توفر تقييماً شاملاً للأداء.

- تساعد في اكتشاف المشكلات التي قد لا تكون واضحة من خلال المتابعة اليومية.

- تعزز الشفافية والمساءلة.

خلاصة القول: تُعتبر المتابعة الدورية عنصراً أساسياً لضمان التزام الأفراد والفرق بالخطة وتحقيق الأهداف المحددة. من خلال استخدام أدوات مثل التقارير الدورية، الاجتماعات، برامج إدارة المشاريع، ولوحات الأداء، يمكن للمؤسسات مراقبة التقدم واتخاذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب. المفتاح هو اختيار الأدوات والطرق التي تتناسب مع طبيعة المشروع وحجم المؤسسة لضمان تحقيق النجاح.

استخدام التكنولوجيا في المتابعة

- تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً في تسهيل عملية المتابعة في المؤسسات والمشاريع، سواءً من خلال تحسين الكفاءة أو تعزيز الشفافية أو تمكين الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات. بفضل الأدوات التقنية المتنوعة، أصبح من السهل متابعة تقدم العمل، تتبع المهام، مراقبة الأداء، وتوفير تغذية راجعة في الوقت الحقيقي.

فوائد استخدام التكنولوجيا في المتابعة

توفير الوقت والموارد

05

الشفافية والمساءلة

04

تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة

03

تبسيط العمليات

02

زيادة الكفاءة والدقة

01

زيادة الكفاءة والدقة

- تساعد أدوات المتابعة التكنولوجية على تتبع المهام والمواعيد النهائية بشكل دقيق وفعال، مما يقلل من احتمالية الخطأ البشري ويسرع من سير العمل.

تبسيط العمليات

- التكنولوجيا تساعد في تبسيط العمليات المعقدة من خلال تنظيم المهام وتوزيعها على الفرق، وتوفير رؤية شاملة عن التقدم في المشروع.

تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة

- باستخدام التكنولوجيا، يمكن جمع وتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على المعلومات المحدثة.

الشفافية والمساءلة

- توفر الأدوات التكنولوجية رؤية شفافة لجميع المشاركين في المشروع، مما يعزز من المساءلة الفردية والجماعية.

توفير الوقت والموارد

- بفضل الأتمتة وتكامل الأنظمة، يمكن تقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية المتكررة، مما يوفر الموارد التي يمكن تخصيصها لمهام أخرى أكثر أهمية.

أمثلة على التكنولوجيا المستخدمة في المتابعة

1

برامج إدارة المشاريع

(Project Management Tools)

2

لوحات الأداء

(Dashboards)

3

أدوات تتبع الوقت

(Time Tracking Tools)

4

أنظمة إدارة الموارد البشرية

(HRMS)

5

التطبيقات السحابية

(Cloud-based Tools)

6

أدوات التحليل والتقارير الذكية

(Business Intelligence Tools)

برامج إدارة المشاريع  (Project Management Tools)

- برامج إدارة المشاريع هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعاً في متابعة تقدم المشاريع والمهام. توفر هذه الأدوات واجهات سهلة الاستخدام لمراقبة التقدم، توزيع المهام، وتتبع المواعيد النهائية.

أمثلة على برامج إدارة المشاريع:

- Trello: يعتمد على نظام البطاقات واللوحات لتنظيم المهام بشكل مرئي. يساعد الفرق على تقسيم المشروع إلى مراحل وتحديث حالة كل مهمة.

- Asana: أداة قوية لتنظيم المهام والمشاريع، تتيح تعيين المهام للأفراد، وتتبع التقدم، وتحديد المواعيد النهائية.

- Jira: يركز على إدارة المشاريع البرمجية وخاصة تلك التي تعتمد على منهجية Agile. يتميز بقدرته على تتبع الأخطاء والمشكلات.

- Microsoft Project: برنامج شامل يوفر أدوات تخطيط وإدارة المشاريع بشكل تفصيلي، مع ميزات لتتبع الوقت والموارد.

لوحات الأداء  (Dashboards)

- لوحات الأداء هي أدوات مرئية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبيانات الحيوية المتعلقة بالمشروع أو المؤسسة في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات على مراقبة التقدم نحو الأهداف بشكل فوري ومنظم.

أمثلة على لوحات الأداء:

- - Tableau: أداة تحليل بيانات ولوحات أداء قوية تساعد في إنشاء تقارير مرئية وتحليل البيانات بطريقة تفاعلية.

- - Power BI: أداة من مايكروسوفت توفر لوحات أداء تفاعلية وتحليلات بيانات متقدمة.

- - Google Data Studio: يسمح بإنشاء تقارير ولوحات أداء مخصصة لعرض البيانات من مصادر متعددة.

أدوات تتبع الوقت  (Time Tracking Tools)

- أدوات تتبع الوقت تساعد على مراقبة مقدار الوقت الذي يقضيه الأفراد أو الفرق في المهام المختلفة. هذا يساعد على تحسين إدارة الوقت وتحقيق الكفاءة في الأداء.

أمثلة على أدوات تتبع الوقت:

- - Toggl: أداة بسيطة وفعالة لتتبع الوقت، تتيح للأفراد تتبع المهام التي يعملون عليها والوقت المستغرق في كل منها.

- - Harvest: أداة قوية لتتبع الوقت والفواتير، تساعد في فهم كيفية توزيع الوقت بين المهام المختلفة.

- - Clockify: أداة مجانية لتتبع الوقت تمكن الفرق من تسجيل الوقت الذي يقضونه في المشاريع المختلفة.

أنظمة إدارة الموارد البشرية  (HRMS)

- أنظمة إدارة الموارد البشرية تساعد في متابعة أداء الموظفين، تتبع حضورهم، مراقبة إنتاجيتهم، وتقييم أدائهم بشكل مستمر.

أمثلة على أنظمة إدارة الموارد البشرية:

- - BambooHR: نظام شامل لإدارة الموارد البشرية يوفر أدوات لتتبع الحضور، إدارة الأداء، وتقديم التغذية الراجعة.

- - Zoho People: أداة لإدارة الموارد البشرية توفر ميزات لحضور الموظفين، إدارة الأداء، والتدريب.

- - SAP SuccessFactors: منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية، تقدم أدوات لمتابعة الأداء، التدريب، وإدارة المواهب.

التطبيقات السحابية  (Cloud-based Tools)

- التطبيقات السحابية توفر وسيلة فعّالة لتخزين البيانات والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. هذه الأدوات تعزز من التعاون بين الفرق وتتيح متابعة التقدم بشكل لحظي.

أمثلة على التطبيقات السحابية:

- - Google Workspace: يتيح التعاون في المستندات، الجداول الزمنية، وتخزين الملفات بشكل مشترك.

- - Dropbox: يوفر تخزيناً سحابياً يمكن للفرق استخدامه لمشاركة الملفات وتتبع التحديثات.

- - Microsoft OneDrive: أداة سحابية من ميكروسوفت تتيح تخزين الملفات ومشاركتها وتتبع التغييرات.

أدوات التحليل والتقارير الذكية  (Business Intelligence Tools)

- أدوات التحليل والتقارير الذكية تساعد المؤسسات على تحليل البيانات الكبيرة واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ. هذه الأدوات تمكن من متابعة الأداء بناءً على البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات استراتيجية.

أمثلة على أدوات التحليل والتقارير:

- - Tableau: أداة قوية لتحليل البيانات وإنشاء تقارير تفاعلية تعتمد على البيانات.

- - Power BI: أداة من مايكروسوفت لتحليل البيانات وإنشاء تقارير ولوحات أداء مخصصة.

- - Looker: أداة تتيح تحليل البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير ذكية.

خلاصة القول: يُعزز استخدام التكنولوجيا في المتابعة من قدرة المؤسسات والفرق على تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة. من خلال أدوات مثل برامج إدارة المشاريع، لوحات الأداء، أنظمة تتبع الوقت، والتطبيقات السحابية، يمكن تحسين تنظيم المهام، مراقبة التقدم، وتعزيز التعاون بين الفرق. التكنولوجيا لا تساعد فقط في تسهيل المتابعة، بل تتيح أيضاً تحسين الأداء العام واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

|  | ما هي أبرز المعوقات التي قد تواجه استخدام الأدوات التكنولوجية في المتابعة؟ |
| --- | --- |
| تمرين |  |
| الحل: - مشاكل الاتصال بالإنترنت أو تباطؤها في بعض المناطق مما يعيق عملية تبادل البيانات. - عدم وجود البنية التحتية التكنولوجية المناسبة في بعض الهيئات أو المنظمات. - صعوبة تدريب بعض العاملين بما يتناسب مع الأدوات التكنولوجية المستخدمة. - عدم وجود الخبرات والمهارات الكافية لدى بعض مستخدمي الأدوات. - تكاليف إضافية قد ترتبط بتطوير وصيانة وتحديث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة. - مخاطر الأمن السيبراني وفقدان البيانات أو تعرضها للسرقة أو التلاعب. - صعوبة الوصول إلى الأدوات التكنولوجية في ظل أوضاع طارئة أو كوارث. |  |

التعامل مع الانحرافات عن الخطة

- في أي مشروع أو عملية، من الطبيعي أن تحدث انحرافات عن الخطة الموضوعة بسبب عوامل غير متوقعة أو سوء تقدير للموارد أو تغييرات في الظروف الخارجية. المهم هو كيفية التعامل مع هذه الانحرافات بطريقة تضمن تحقيق الأهداف النهائية بأقل تأثير سلبي ممكن.

فيما يلي خطوات فعّالة وأدوات يمكن استخدامها للتعامل مع الانحرافات عن الخطة:

08

مراقبة التنفيذ والتقييم المستمر

06

إشراك جميع الأطراف المعنية

07

تعديل الخطة إذا لزم الأمر

05

تخصيص الموارد بشكل مناسب

04

وضع خطة للتصحيح

03

تقييم تأثير الانحرافات

02

تحليل الأسباب الجذرية للانحرافات

01

تحديد الانحرافات مبكراً

تحديد الانحرافات مبكراً

- المراقبة المستمرة: من الضروري متابعة تقدم المشروع بشكل دوري باستخدام أدوات مثل التقارير الدورية أو لوحات الأداء .(Dashboards) وكلما تم اكتشاف الانحراف مبكراً، كان من الأسهل معالجته.

- تحديد نوع الانحراف: هل الانحراف يتعلق بالجدول الزمني، التكلفة، الموارد، أو جودة العمل؟ فهم نوع الانحراف يساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

تحليل الأسباب الجذرية للانحرافات

- التحليل الجذري: بمجرد تحديد الانحراف، من المهم فهم السبب الجذري لحدوثه. يمكن استخدام أدوات تحليل مثل تحليل السبب الجذري Root Cause Analysis) ) أو مخطط عظم السمكة (Fishbone Diagram ) لتحديد الأسباب الأساسية.

- العوامل المؤثرة: من المهم تحديد العوامل التي قد تكون ساهمت في حدوث الانحراف، سواء كانت داخلية (مثل نقص الموارد أو ضعف التخطيط) أو خارجية (مثل تغييرات في السوق أو ظروف غير متوقعة).

تقييم تأثير الانحرافات

- تقييم التأثير: بمجرد تحديد الانحراف، من المهم تقييم تأثيره على المشروع ككل. هل سيؤثر الانحراف على الجدول الزمني العام؟ هل سيزيد من التكلفة؟ أو هل سيؤدي إلى تقليص الجودة؟

- مقارنة مع الأهداف الأصلية: يجب مقارنة تأثير الانحرافات مع الأهداف الأصلية للمشروع لتحديد مدى الانحراف وما إذا كان يحتاج إلى تدخل فوري.

وضع خطة للتصحيح

- تطوير خطة تصحيحية: بناءً على تحليل الأسباب الجذرية وتقييم التأثير، يجب وضع خطة تصحيحية لمعالجة الانحراف. هذه الخطة قد تشمل تعديل الجدول الزمني، تخصيص موارد إضافية، أو تعديل نطاق المشروع.

- تحديد الإجراءات التصحيحية: يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية واضحة ومحددة، مع تحديد من المسؤول عن تنفيذها والجدول الزمني لتنفيذها.

- المرونة في الخطة: قد تكون هناك حاجة لتعديل الخطة الأصلية لتتناسب مع الظروف الجديدة التي أدت إلى الانحراف.

تخصيص الموارد بشكل مناسب

- إعادة تخصيص الموارد: في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري إعادة تخصيص الموارد (المالية، البشرية، أو المادية) لمعالجة الانحراف. هذا يمكن أن يشمل نقل فرق العمل إلى مهام أكثر أهمية أو تخصيص ميزانية إضافية لتسريع العمليات.

- التحكم في التكاليف: إذا كان الانحراف متعلقاً بالميزانية، قد يكون من الضروري تقليص النفقات في جوانب معينة من المشروع لتعويض الزيادة غير المتوقعة.

إشراك جميع الأطراف المعنية

- إبلاغ الأطراف المعنية: من المهم إبلاغ جميع الأطراف المعنية (العملاء، الفرق الداخلية، الإدارة،...) بالانحراف والتأثير المتوقع، بالإضافة إلى الخطة التصحيحية المقترحة.

- التواصل المستمر: يجب أن يكون هناك تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان فهمهم الكامل للوضع الجديد وما سيتم اتخاذه من خطوات لمعالجة الانحراف.

تعديل الخطة إذا لزم الأمر

- التكيّف مع الواقع الجديد: إذا تبين أن الانحرافات تتطلب تعديلات كبيرة في الخطة الأصلية، يجب أن تكون هناك مرونة لتعديل الخطة بما يتناسب مع الظروف الجديدة. هذا قد يشمل إعادة تحديد الأهداف، تمديد الجداول الزمنية، أو تعديل الميزانيات.

- إعادة التخطيط: قد يكون من الضروري إعادة التخطيط لبعض جوانب المشروع لضمان تحقيق الأهداف النهائية في ضوء الانحرافات.

مراقبة التنفيذ والتقييم المستمر

- مراقبة التنفيذ: بمجرد تنفيذ الخطة التصحيحية، من المهم مراقبة التقدم بانتظام للتأكد من أن الإجراءات التصحيحية تحقق النتائج المرجوة.

- التقييم المستمر: بعد تنفيذ التصحيحات، يجب تقييم ما إذا كانت الانحرافات قد تم تصحيحها بشكل فعال وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

خلاصة القول: الانحرافات عن الخطة هي جزء طبيعي من أي مشروع أو عملية، ولكن الفعالية تكمن في كيفية التعامل معها. والأهم من ذلك، التعلّم من الانحرافات لتجنبها في المستقبل، ذلك هو العنصر الذي يضمن تحسين الأداء العام للمؤسسة.

موجز الجلسة

تم في هذه الجلسة مناقشة المواضيع والأفكار الآتية:

- أهمية المتابعة المستمرة في ضمان الالتزام بالخطة وتحقيق الأهداف.

- طرق المتابعة الدورية.

- استخدام التكنولوجيا في المتابعة.

- التعامل مع الانحرافات عن الخطة.

الخاتمة

- بعد رحلة تدريبية مليئة بالمعرفة والتطبيقات العملية، نختتم اليوم برنامجنا التدريبي "مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين نتائج العمل".

- لقد تعرفنا معاً على المفاهيم الأساسية للتخطيط الفعّال وكيفية متابعة التقدم باستمرار من خلال الأدوات والوسائل الحديثة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة. كما استعرضنا استراتيجيات تحسين الأداء وكيفية التعامل مع الانحرافات عن الخطة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

- لقد كان تفاعلكم ومشاركتكم القيّمة على مدار هذا البرنامج هو العامل الأساسي في نجاحه. نأمل أن تكونوا قد اكتسبتم المهارات والأدوات التي تمكنكم من تطبيق ما تعلمتموه في عملكم اليومي، بما يسهم في تعزيز كفاءتكم وتحقيق أهدافكم العملية والمهنية.

- ومن  أبرز التوصيات التي نود تقديمها لكم بناءً على ما تعلماه سويةً:

1. استمرار التقييم والتحسين: يجب أن يكون التخطيط عملية مستمرة تتضمن التقييم الدوري والمرونة في التعديل عند الضرورة.

2. استخدام التكنولوجيا: اعتمدوا على الأدوات الحديثة لإدارة المشاريع والمتابعة، مثل برامج إدارة المشاريع ولوحات الأداء لتحسين الكفاءة.

3. التواصل الفعّال: تأكدوا من أن جميع الأطراف المعنية على علم بالتقدم المحرز، وتواصلوا بشكل دوري لتفادي أي انحرافات مبكرة.

4. التعلّم المستمر: اعتبروا كل مشروع فرصة للتعلم والتحسين، واستفيدوا من التجارب السابقة لتفادي الأخطاء وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل.

- في الختام، نشكر كل واحد منكم على التزامه ومشاركته الفعّالة طوال البرنامج. إن تفاعلكم وأسئلتكم القيّمة ساهمت في إثراء المحتوى وتعزيز الجو التدريبي. نأمل أن يكون هذا البرنامج قد أضاف لكم الفائدة المرجوة، ونتطلع لرؤية تطبيقاتكم الناجحة للمهارات التي اكتسبتموها.

- نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية، ونتطلع إلى اللقاء بكم في برامج تدريبية مستقبلية. شكراً لكم!

ما هو تقييمك لهذا البرنامج التدريبي؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

المراجع

1 - عنوان الكتاب: "إدارة التخطيط الاستراتيجي: مفاهيم وتطبيقات"

- المؤلف: د. أحمد يوسف الحسن

- الناشر: دار المسيرة للنشر والتوزيع

- سنة النشر: 2018

- مكان النشر: عمّان، الأردن

2 - عنوان الكتاب: "التخطيط والمتابعة في الإدارة العامة"

- المؤلف: د. محمد عبد الفتاح إبراهيم

- الناشر: دار الفكر العربي

- سنة النشر: 2021

- مكان النشر: القاهرة، مصر

3 - عنوان الكتاب: "الإدارة الاستراتيجية: منظور متكامل"

- المؤلف: د. علي السلمي

- الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية

- سنة النشر: 2019

- مكان النشر: القاهرة، مصر

4 - عنوان الكتاب: "إدارة الأداء: تحسين الأداء المؤسسي والشخصي"

- المؤلف: د. عبد الله عبد الرحمن الشدادي

- الناشر: دار كنوز المعرفة

- سنة النشر: 2020

- مكان النشر: جدة، المملكة العربية السعودية